АДМИНИСТРАЦИЯ СОНКОВСКОГО РАЙОНА

Тверская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2019                                               п. Сонково                                                       № 84-па

Об итогах прохождения осенне-зимнего периода

2018-2019 годов и задачах по подготовке объектов

жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы

Сонковского района к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов

С учетом результатов прохождения осенне-зимнего периода 2018-2019 годов и в целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Сонковского района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов администрация Сонковского района Тверской области постановляет:

- Признать итоги прохождения осенне-зимнего периода 2018-2019 годов удовлетворительными.

- Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Сонковского района к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов (Приложение 1), установить постоянный контроль над обеспечением своевременного и качественного выполнения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы.

- Образовать при администрации района комиссию по контролю над ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Сонковского района к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов.

- Утвердить Положение о комиссии по контролю над ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Сонковского района к осенне-зимнему периоду (Приложение 2).

- Утвердить состав комиссии по контролю над ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Сонковского района к осенне-зимнему периоду (Приложение 3).

- Органам местного самоуправления Сонковского района Тверской области в срок до 15.08.2019 организовать работу:

- по заключению договоров на предоставление коммунальных услуг населению, в том числе по теплоснабжению;

- по оплате текущих платежей за потребленные теплоэнергоресурсы;

- по принятию соответствующих мер для погашения имеющихся задолженностей в срок до 15.08.2019 за потреблённые теплоэнергоресурсы;

- по контролю над расчетами муниципальных бюджетных организаций за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств;

- по взысканию задолженности по оплате населением и другими категориями потребителей жилищно-коммунальных услуг;

- в срок до 15.08.2019 организовать обеспечение топливом населения (каменный уголь, дрова);

- в срок до 14.09.2019 обеспечить завоз топлива для отопительных и производственно-отопительных котельных: твердого - в расчете 45-суточной потребности в отопительном сезоне; жидкого - по наличию складов, но не менее 30-суточной потребности в отопительном сезоне;

- в срок до 14.09.2019 создать (пополнить) местные резервы материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

- в срок до 14.09.2019 разработать (уточнить) план действий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы;

- обеспечить перевод запланированных котельных на газовое топливо;

- обеспечить контроль над первоочередным выполнением мероприятий в части развития энергосберегающих технологий на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства;

- организовать работу по информированию населения о необходимости установки приборов учета потребляемых ресурсов, а также утепления оконных и дверных проемов в квартирах, входных дверей в подъездах в целях энергосбережения;

- осуществить размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для подготовки жилищно-коммунального комплекса Сонковского района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, в строгом соответствии с действующим законодательством;

- в срок до 01.10.2019 организовать и провести с участием представителей управления «Государственная жилищная инспекция Тверской области» оценку готовности жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов;

- в установленные сроки организовать и провести с участием представителей Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору оценку готовности потребителей теплоэнергии и энергоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

- Рекомендовать Главам администраций городского и сельских поселений Сонковского района кроме мероприятий, указанных в пункте 6 настоящего постановления, организовать сбор сведений о подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы поселения и обеспечить представление в администрацию Сонковского района Тверской области отчётов по форме 1-ЖКХ. Отчетным периодом считать каждый месяц с июня по октябрь включительно 2019 года.

- Администрации Сонковского района Тверской области:

- обеспечить постоянный контроль над выполнением утвержденных планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, созданием нормативных запасов топлива к началу отопительного периода и использованием целевых средств местных бюджетов на выполнение мероприятий;

- в срок до 01.07.2019 определить порядок взаимодействия администраций поселений, оперативных служб и организаций на территории Сонковского района при ликвидации аварийных ситуаций;

- в срок до 01.09.2019 разработать перечень энергоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, подлежащих оценке готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов;

- в срок до 01.10.2019 проинформировать Комиссию о результатах оценки энергоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов с приложением актов проверки и паспортов готовности энергоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов;

- обеспечить представление в Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области отчёта по форме 1-ЖКХ.

- Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, имеющих на своем балансе объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы:

- в срок до 01.06.2019 подвести итоги осенне-зимнего периода 2018-2019 годов;

- провести необходимые организационные и технические мероприятия в соответствии с планами подготовки объектов организаций к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов;

- обеспечить оплату текущих платежей и принять меры по погашению задолженности: в срок до 01.08.2019 за потребленные теплоэнергоресурсы;

- в срок до 01.09.2019 завершить работу по заключению договоров на предоставление коммунальных услуг;

- в срок до 15.08.2019 разработать (уточнить) план мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, взаимодействия служб различных ведомств;

- в срок до 01.09.2019 обеспечить выполнение плана работы с персоналом по вопросам профессиональной подготовки, провести противоаварийные тренировки по предотвращению аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха;

- в срок до 14.09.2019 завершить подготовку объектов организаций к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов;

- организовать работу по укомплектованию рабочих мест обученным и аттестованным персоналом;

- в срок до 14.09.2019 создать запасы топлива: твердого - в расчете 45-суточной потребности в отопительном сезоне; жидкого - по наличию складов, но не менее 30-суточной потребности в отопительном сезоне и в ходе отопительного сезона своевременно пополнять их; обеспечить неснижаемый запас топлива в объеме 10-суточной потребности;

- в срок до 14.09.2019 создать (пополнить) объектовые резервы материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы и утвердить порядок своевременного восполнения соответствующих резервов в ходе предстоящего осенне-зимнего периода;

- предусмотреть мероприятия по энергоресурсосбережению, обратив особое внимание на организацию приборного учета и регулирование  фактического потребления энергоресурсов на границах балансовой ответственности и применение современных технологий;

- в срок до 01.10.2019 провести оценку готовности жилищного фонда, электро-, теплоснабжающих организаций, а также котельных и тепловых сетей, эксплуатируемых энергоснабжающими организациями, к работе в осенне-зимний

период 2019-2020 годов, результаты оценки оформить соответствующими актами и паспортами готовности;

- представлять в сроки, установленные администрацией Сонковского района, сведения о подготовке объектов организации к осенне-зимнему периоду 2019 - 2020 годов по форме 1-ЖКХ.

- Рекомендовать предприятиям дорожного хозяйства, органам местного самоуправления Сонковского района Тверской области:

- в срок до 01.10.2019 обеспечить готовность автодорог, дорожной и специальной техники;

- в срок до 10.10.2019 создать запасы материалов и песко-соляной смеси, необходимых для зимнего содержания автодорог;

- обеспечить содержание дорог в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

- Признать утратившим силу постановление Администрации Сонковского района от 18.05.2018 № 92-па «Об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2017-2018 годов и задачах по подготовке  объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Сонковского района к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов».

- Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Сонковского района Георгиевскую Н.И. Отчет об исполнении постановления представить в срок до 01.06.2020.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Сонковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Сонковского района                                                                             В.М. Березкин

Приложение 1

к Постановлению администрации

Сонковского района от 20.05.2019 № 84- па

Комплексный план

мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса 
и социальной сферы Сонковского района 
к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подведение итогов отопительного периода 2018-2019 годов, разработка планов мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов | До 01.06.2019 | Администрация Сонковского района, муниципальные учреждения и предприятия Сонковского района, администрации городского и сельских поселений (по согласованию), руководители организаций (по согласованию) |
| 2 | Организация работы комиссии при администрации Сонковского района по контролю над ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы. | До 01.06.2019 | Администрация Сонковского района |
| 3 | Назначение должностных лиц, ответственных за подготовку сводного статистического отчета по Сонковскому району (поселениям) по форме 1-ЖКХ | До 01.06.2019 | Администрация Сонковского района, администрации городского и сельских поселений (по согласованию) |
| 4 | Создание (пополнение) местных и объектовых резервов материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | До 14.09.2019 | Администрация Сонковского района, администрации городского и сельских поселений (по согласованию), руководители организаций (по согласованию) |
| 5 | Организация работы по: оплате текущих платежей за потребленный газ, теплоэлектроэнергию; погашению задолженности за теплоэлектроэнергию и топливо | С 01.06.2019 по 31.05.2020 До 15.08.2019 | Администрация Сонковского района, администрации городского и сельских поселений (по согласованию), руководители организаций (по согласованию) |
| 6 | Мониторинг задолженностей за потребленные энергоресурсы | Постоянно | Отдел ЖКГХ, транспорта и связи администрации Сонковского района |
| 7 | Проведение мероприятий по созданию нормативных эксплуатационных запасов твердого и жидкого топлива для отопительных и производственно-отопительных котельных | До 14.09.2019 | Администрация Сонковского района, администрации городского и сельских поселений (по согласованию), руководители теплоснабжающих организаций (по согласованию) |
| 8 | Организация обеспечения топливом населения (каменный уголь, дрова) | До 15.08.2019 | Администрация Сонковского района, администрации городского и сельских поселений (по согласованию) |
| 9 | Организация и проведение мероприятий по подготовке зданий, тепловых энергоустановок, другого имущества муниципальных образований и предприятий всех форм собственности к работе в зимних условиях | До 14.09.2019 | Администрация Сонковского района, администрации городского и сельских поселений (по согласованию), руководители организаций (по согласованию) |
| 10 | Перевод запланированных котельных на газовое топливо | Согласно запланированным срокам | Администрация Сонковского района, руководители организаций (по согласованию) |
| 11 | Подготовка автодорог, дорожной и специальной техники. Создание запасов материалов и песко-соляной смеси | С 01.10.2019 по 10.10.2019 | Администрация Сонковского района, администрации городского и сельских поселений (по согласованию), руководители предприятий дорожного и коммунального хозяйств (по согласованию) |
| 12 | Содержание дорог в осенне-зимний период 2019-2020 годов в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» и Методическими рекомендациями по защите и очистке автомобильных дорог от снега, рекомендованными распоряжением Росавтодора от 01.02.2008 № 44-р | С 01.11.2019 по 01.04.2019 | Администрация Сонковского района, администрации городского и сельских поселений (по согласованию), руководители предприятий дорожного хозяйства (по согласованию) |
| 13 | Разработка (уточнение) плана действий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы | До 15.09.2019 | Администрация Сонковского района, администрации городского и сельских поселений (по согласованию), руководители организаций (по согласованию) |
| 14 | Организация и проведение проверок готовности аварийных бригад по ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства. | До 15.09.2019 | Администрация Сонковского района, администрации городского и сельских поселений (по согласованию), руководители организаций (по согласованию) |
| 15 | Проведение контроля над подготовкой жилищного фонда к зимней эксплуатации. Контроль наличия договоров между собственниками объектов жилищно-коммунального хозяйства и (или) управляющими компаниями и производителями коммунальных услуг по теплоснабжению | С 01.06.2019 по 01.10.2019 До 01.09.2019 | Администрация Сонковского района, администрации городского и сельских поселений (по согласованию), руководитель управляющей организации (по согласованию) |
| 16 | Проверка готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период с составлением акта и выдачей паспортов готовности | До 01.10.2019 | Администрация Сонковского района, руководители организаций (по согласованию), Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Тверской области (по согласованию) |
| 17 | Проведение заседаний комиссии по контролю над ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса Сонковского района к работе в осенне-зимние периоды и прохождением отопительного сезона по вопросам подготовки к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов | В соответствии с планом работы комиссии | Первый заместитель Главы администрации Сонковского района Н.И. Георгиевская |
| 18 | Сбор и обработка сведений по подготовке к отопительному сезону по форме 1-ЖКХ. Представление обобщенных сведений в Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области | До первого числа месяца с июня по ноябрь 2019 года | Отдел ЖКГХ, транспорта и связи администрации Сонковского района |
| 19 | Мониторинг включения центрального отопления | С 14.09.2019 до полного включения отопления | Отдел ЖКГХ, транспорта и связи администрации Сонковского района |
| 20 | Представление информации в Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области о технологических нарушениях, отказах и авариях на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах социальной сферы | В установленные сроки | Отдел ЖКГХ, транспорта и связи администрации Сонковского района |

Приложение 2
к Постановлению администрации
Сонковского района от 20.05.2019 № 84- па

Положение о комиссии 
по контролю над ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы  Сонковского района к работе в осенне-зимний период 
и прохождением отопительного сезона 2019-2020 годов.

1. Общие положения

1.1. Комиссия по контролю над ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса Сонковского района к работе в осенне-зимний период и прохождением отопительного сезона (далее - комиссия) является координационным органом, созданным для обеспечения согласованности действий органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений Сонковского района, контроля над ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса Сонковского района к работе в осенне-зимний период и прохождением отопительного сезона. Комиссия создана при администрации Сонковского района.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации, Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Тверской области, Постановлениями и Распоряжениями Губернатора и Правительства Тверской области, Уставом муниципального образования Тверской области «Сонковский район», Постановлениями администрации Сонковского района и настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции комиссии

2.1. Основными задачами комиссии являются:

- рассмотрение вопросов, связанных с обеспечением качественной подготовки жилищно-коммунального комплекса Сонковского района к работе в предстоящий осенне-зимний период и его устойчивым прохождением;

- обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений Сонковского района по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса Сонковского района.

2.2. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач выполняет следующие функции:

- содействует организации контроля над реализацией Решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Губернатора Тверской области и Правительства Тверской области, администрации Сонковского района по вопросам подготовки жилищно-коммунального комплекса Сонковского района к работе в предстоящий осенне-зимний период и его прохождением;

- рассматривает вопросы, связанные с реализацией программ строительства и реконструкции важнейших объектов жизнеобеспечения Сонковского района и планов обеспечения топливом отопительных котельных и проведения ремонтных работ на объектах жилищно-коммунального комплекса Сонковского района;

- координирует деятельность органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений Сонковского района в ходе ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

- рассматривает по представлению рабочих групп материалы и проекты правовых актов Сонковского района, в том числе проект Постановления администрации Сонковского района об итогах прохождения прошедшего осенне-зимнего периода и задачах по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду.

3. Права комиссии

3.1. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:

- запрашивать у органов местного самоуправления Сонковского района, организаций и общественных объединений необходимые для осуществления деятельности материалы и информацию;

- заслушивать на своих заседаниях членов комиссии, а также не входящих в ее состав представителей органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений Сонковского района по вопросам, отнесенным к компетентности комиссии;

- привлекать для участия в своей работе представителей органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений Сонковского района по согласованию с их руководителями;

- образовывать при необходимости рабочие группы для оперативной и качественной подготовки документов и решений по отдельным проблемам, связанным с выполнением возложенных на комиссию задач;

- взаимодействовать с органами местного самоуправления Тверской области, организациями и общественными объединениями;

- привлекать экспертов для проведения специализированной экспертизы по вопросам, выносимым на рассмотрение комиссии;

- вносить в установленном порядке главе Сонковского района, органам местного самоуправления Сонковского района и организациям предложения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии.

4. Состав комиссии

4.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Сонковского района.

4.2. В состав комиссии входят следующие лица: председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и члены комиссии.

4.3. Функции председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и членов комиссии:

4.3.1. Председатель комиссии:

- руководит деятельностью комиссии, проводит заседания, распределяет обязанности между членами комиссии, дает им поручения;

- организует работу по подготовке отчета о деятельности комиссии;

- определяет место, время и утверждает повестку дня заседания комиссии;

- подписывает от имени комиссии все документы, связанные с выполнением возложенных на комиссию задач;

- организует работу по подготовке проектов нормативных правовых актов Сонковского района по внесению изменений в состав комиссии в связи с организационно-кадровыми изменениями в течении 14 дней со дня их возникновения, по внесению изменений и дополнений в положение о комиссии, по реорганизации и ликвидации комиссии;

- осуществляет общий контроль над реализацией принятых комиссией решений и рекомендаций;

- представляет комиссию по вопросам, относящимся к ее компетентности;

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач;

4.3.2. Заместитель председателя комиссии выполняет функции председателя в случае его отсутствия, организует деятельность членов комиссии по определенным направлениям;

4.3.3. Ответственный секретарь комиссии:

- оформляет протоколы заседаний;

- осуществляет подготовку проектов планов работы комиссии;

- формирует проект повестки дня заседаний;

- организует сбор и подготовку материалов к заседаниям;

- информирует членов комиссии о месте, времени и повестке дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;

- организует участие в заседаниях комиссии представителей органов местного самоуправления, организаций, деятельность которых связана с рассматриваемыми вопросами;

- формирует в дело документы комиссии, хранит их и сдает в архив в установленном порядке;

- вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав комиссии;

- осуществляет контроль над выполнением плана работы и представлением установленной отчетности комиссии;

- осуществляет контроль над выполнением принятых комиссией решений и поручений председателя комиссии;

4.3.4. Члены комиссии имеют право:

- доступа к информации и другим материалам, рассматриваемым на заседаниях;

- в случае несогласия с принятым решением изложить письменно свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания;

- возглавлять и участвовать в образуемых комиссией рабочих группах.

5. Организация работы комиссии

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы и повесткой дня заседания, утверждаемыми председателем комиссии.

5.2. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания комиссии проводятся по решению председателя комиссии.

5.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины состава лиц, входящих в комиссию.

5.4. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. В этом случае оно оглашается на заседании комиссии и приобщается к протоколу заседания.

5.5. На заседание комиссии при необходимости могут приглашаться представители, органов местного самоуправления, общественных и иных организаций Сонковского района, не входящих в состав комиссии.

5.6. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии. В отдельных случаях по принципиально важным вопросам возможно принятие решения комиссии на основании единогласного мнения входящих в его состав лиц, присутствующих на заседании.

5.7. Решения, принимаемые на заседании комиссии, оформляются протоколом, который подписывают председательствующий на заседании и ответственный секретарь комиссии. Копии протокола заседания комиссии рассылаются его членам и организациям, представители которых принимали участие в заседании.

5.8 Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для всех представленных в комиссии органов местного самоуправления, организаций, действующих в сфере ведения комиссии.

5.9. Отчеты о работе комиссии представляются в администрацию Сонковского района в сроки:

- по требованию – текущий отчёт;

- до 01 июня 2020 года – итоговый отчёт.

5.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии возлагается на отдел жилищно-коммунального, газового хозяйства, транспорта и связи администрации Сонковского района.

6. Рабочие группы

6.1 Для оперативной и качественной подготовки материалов и проектов правовых актов в Сонковском районе комиссия своим решением может образовывать рабочие группы.

6.2 Перечень рабочих групп и их руководители утверждаются председателем комиссии. Состав рабочих групп утверждается комиссией по представлению руководителей рабочих групп.

6.3 В состав рабочих групп могут включаться представители органов местного самоуправления, общественных и иных организаций.

6.4 Порядок и планы работы рабочих групп утверждаются их руководителями в соответствии с планом работы комиссии. Итоги рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию рабочих групп, оформляются протоколами и направляются в комиссию с проектами соответствующих решений комиссии.

Приложение 3

к постановлению Администрации

Сонковского района от 20.05.2019 № 84- па

Состав комиссии

по контролю над ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы  Сонковского района к работе в осенне-зимний период 
и прохождением отопительного сезона 2019-2020 годов.

Председатель комиссии:

Георгиевская Н.И., заместитель Главы администрации Сонковского района

Заместитель председателя комиссии:

Писарева М.В., заведующая отделом ЖКГХ, транспорта и связи администрации Сонковского района

Ответственный секретарь комиссии:

Рыжова Ю.А., главный специалист отдела ЖКГХ, транспорта и связи администрации Сонковского района

Члены комиссии:

Григорьев Е.С.- заведующий мобилизационным отделом ГО ЧС администрации Сонковского района

Алексеева С.Е.- заведующая финансовым отделом администрации Сонковского района;

Комаров Н.С.- Глава городского поселения п. Сонково (по согласованию);

Молчанова Т.С.- заведующая отделом архитектуры и градостроительства администрации  Сонковского района;

Перлова Е.С.- заведующая отделом экономики и муниципального заказа администрации  Сонковского района;

Кондратьева М.В.- заведующая районным отделом образования администрации Сонковского района;

Мелеш М.В.- дознаватель отдела надзорной деятельности по Бежецкому, Сонковскому, Лесному, Максатихинскому, Рамешковскому районам Тверской области (по согласованию);

Авилов А.Н.- исполнительный директор Сонковского отделения ООО «РСО» (по согласованию)