АДМИНИСТРАЦИЯ СОНКОВСКОГО РАЙОНА
Тверская область

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2021 п. Сонково № 6-па

 Об утверждении муниципальной программы

«Развитие системы жилищно-коммунального,

газового хозяйства, жилищного строительства,

транспортного обслуживания населения,

дорожного хозяйства и благоустройства в

Сонковском районе Тверской области на 2021-2026 годы»

В соответствии со ст.3 раздела IV Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Тверской области «Сонковский район», утвержденном Собранием депутатов Сонковского района Тверской области от 30.05.2013 № 93 (с изменениями), постановлением администрации Сонковского района Тверской области от 06.12.2019 № 188-па «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации программ муниципального образования Сонковский район Тверской области», администрация Сонковского районаПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального, газового хозяйства, жилищного строительства, транспортного обслуживания населения, дорожного хозяйства и благоустройства в Сонковском районе Тверской области на 2021-2026 годы» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Сонковского района в телекоммуникационной сети Интернет

 Глава Сонковского района В.М. Березкин

Приложение

к постановлению администрации

Сонковского района

от 18.01.2021 № 6-па

**Программа муниципального образования Сонковский район Тверской области**

«Развитие системы жилищно-коммунального, газового хозяйства, жилищного строительства, транспортного обслуживания населения, дорожного хозяйства и благоустройства в Сонковском районе Тверской области

на 2021-2026 годы»

п. Сонково

**Паспорт**

**программы муниципального образования Сонковский район Тверской области**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие системы жилищно-коммунального, газового хозяйства, жилищного строительства, транспортного обслуживания населения, дорожного хозяйства и благоустройства в Сонковском районе Тверской области на 2021-2026 годы» |
| Главный администратор муниципальной программы | Администрация Сонковского района Тверской области |
| Администраторы муниципальной программы | Отдел ЖКГХ, транспорта, связи и благоустройства администрации Сонковского района, отдел архитектуры и градостроительства администрации Сонковского района, комитет по управлению имуществом администрации Сонковского района, отдел образования администрации Сонковского района, отдел по делам культуры, молодёжи и спорта администрации Сонковского района, администрация городского поселения п. Сонково Сонковского района Тверской области |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2026 годы |
| Цель муниципальной программы | "Повышение качества условий комфортного проживания граждан, развития жилищного, в том числе индивидуального жилищного строительства, транспортного обслуживания населения и дорожного хозяйства в Сонковском районе Тверской области» |
| Задача муниципальной программы | Создание условий для комфортного проживания граждан, развития жилищного строительства, обеспечения транспортными услугами населения Сонковского района Тверской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | **Подпрограмма 1** «Развитие коммунального и газового хозяйства в Сонковском районе Тверской области»**Подпрограмма 2** «Развитие сферы жилищного, в том числе индивидуального жилищного строительства в Сонковском районе Тверской области»**Подпрограмма 3** «Развитие транспортного обслуживания населения в Сонковском районе Тверской области»**Подпрограмма 4** «Создание комфортных условий жизни населения Сонковского района Тверской области» |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (конечный результат реализации муниципальной программы, выраженный показателями достижения цели муниципальной программы) | Доля многоквартирных домов, находящихся в управлении УК, ТСЖ, ЖК, ЖСК или выбравших иной способ управления многоквартирными домами – 100%;доля многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими расселению и сносу от общего количества МКД – 2%;доля газифицированных квартир и домовладений от общего количества квартир и домовладений, расположенных на территории Сонковского района, подлежащих газификации – 38,6%;объём ввода построенного жилья на 1 жителя района в год – 0,08 кв.м.;доля поселений, охваченных транспортным сообщением с районным центром, от общего количества поселений района – 100%;-доля поселений, в которых реализуются мероприятия по повышению благоустройства, от общего количества поселений Сонковского района Тверской области – 12,5%;- доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием в Сонковском районе Тверской области - 38% |
| Источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации | **2021 год** – 21 316,62 тыс. руб., в том числе:средства местного бюджета – 9 085,82 тыс. руб.,средства областного бюджета – 12 230,8 тыс. руб.;**2022 год** – 21 471,4 тыс. руб., в том числе:средства местного бюджета – 9 103,0 тыс. руб.,средства областного бюджета – 12 368,4 тыс. руб.;**2023 год** – 22 843,8 тыс. руб., в том числе:средства местного бюджета – 9 949,2 тыс. руб.,средства областного бюджета – 12 894,6 тыс. руб.;**2024 год** – 0,0 тыс. руб., в том числе:средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.,средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;**2025 год** – 0,0 тыс. руб., в том числе:средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.,средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;**2026 год** – 0,0 тыс. руб., в том числе:средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.,средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб. |
| Плановые объемы финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы | **Подпрограмма 1 – 19 256,3 тыс. руб.,** в том числе:2021 год – 6 168,4 тыс. руб.,2022 год – 6 168,4 тыс. руб.,2023 год – 6 919,5 тыс. руб.,2024 год – 0,0 тыс. руб.,2025 год – 0,0 тыс. руб.,2026 год – 0,0 тыс. руб.;**Подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.**, в том числе:2021 год – 0,0 тыс. руб.,2022 год – 0,0 тыс. руб.,2023 год – 0,0 тыс. руб.,2024 год – 0,0 тыс. руб.,2025 год – 0,0 тыс. руб.,2026 год – 0,0 тыс. руб.;**Подпрограмма 3 – 537,5 тыс. руб.,** в том числе:2021 год – 169,6 тыс. руб.,2022 год – 184,6 тыс. руб.,2023 год – 183,3 тыс. руб.,2024 год – 0,0 тыс. руб.,2025 год – 0,0 тыс. руб.,2026 год – 0,0 тыс. руб.;**Подпрограмма 4 – 45 838,02 тыс. руб.,** в том числе:2021 год – 14 978,62 тыс. руб.,2022 год – 15118,4 тыс. руб.,2023 год – 15741,0 тыс. руб.,2024 год – 0,0 тыс. руб.,2025 год – 0,0 тыс. руб.,2026 год – 0,0 тыс. руб. |

# Паспорт

**подпрограммы 1 муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 1 «Развитие коммунального и газового хозяйства в Сонковском районе Тверской области» |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. «Улучшение технического состояния объектов жилищного фонда»;Задача 2. «Создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса»;Задача 3. «Повышение уровня газификации района». |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы) | Количество многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими расселению и сносу -1 ед;доля жилых домов, оснащенных индивидуальными и коллективными приборами учета потребления коммунальных ресурсов, от общего числа домов, подлежащих оснащению приборами учета-62%; доля газифицированных квартир и домовладений от общего количества квартир и домовладений, расположенных на территории Сонковского района подлежащих газификации– 38,6%; |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | **2021 год** – 6 168,4 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 6 168,4 тыс. руб.;**2022 год** – 6 168,4 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 6 168,4 тыс. руб.;**2023 год** – 6 919,5 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 6 919,5 тыс. руб.;**2024 год** – 0,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.;**2025 год** – 0,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.;**2026 год** – 0,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.; |
| Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации | **Задача 1**, в том числе:2021 год – 0,0 тыс. руб.,2022 год – 0,0 тыс. руб.,2023 год – 0,0 тыс. руб.,2024 год – 0,0 тыс. руб.,2025 год – 0,0 тыс. руб.,2026 год – 0,0 тыс. руб.**Задача 2**, в том числе:2021 год – 0,0 тыс. руб.,2022 год – 0,0 тыс. руб.,2023 год – 0,0 тыс. руб.,2024 год – 0,0 тыс. руб.,2025 год – 0,0 тыс. руб.,2026 год – 0,0 тыс. руб.**Задача 3**, в том числе:2021 год – 6 168,4 тыс. руб.,2022 год – 6 168,4 тыс. руб.,2023 год – 6 919,5 тыс. руб.,2024 год – 0,0 тыс. руб.,2025 год – 0,0 тыс. руб.,2026 год – 0,0 тыс. руб. |

# Паспорт

**Подпрограммы 2 муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 2 «Развитие сферы жилищного, в том числе индивидуального жилищного, строительства в Сонковском районе Тверской области» |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. «Создание условий для развития сферы жилищного, в том числе индивидуального жилищного строительства на территории района»;Задача 2. «Создание условий для обеспечения инженерной инфраструктурой участков, выделенных под жилищное строительство»; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы) | Объём ввода построенного жилья – 3600,0 кв.м.;уровень обеспеченности жильем на 1 жителя района – 33,5 кв. м/чел;количество участков, выделенных под жилищное, в том числе индивидуальное жилищное строительство, для которых созданы условия для обеспечения инженерной инфраструктурой – 6 ед;  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | **2021 год** – 0,0 тыс. руб., **2022 год** – 0,0 тыс. руб.,**2023 год** – 0,0 тыс. руб.,**2024 год** – 0,0 тыс. руб., **2025 год** – 0,0 тыс. руб.,**2026 год** – 0,0 тыс. руб. |
| Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации | Задача 1, в том числе:2021 год – 0,0 тыс. руб.,2022 год – 0,0 тыс. руб.,2023 год – 0,0 тыс. руб.,2024 год – 0,0 тыс. руб.,2025 год – 0,0 тыс. руб.,2026 год – 0,0 тыс. руб.Задача 2, в том числе:2021 год – 0,0 тыс. руб.,2022 год – 0,0 тыс. руб.,2023 год – 0,0 тыс. руб.,2024 год – 0,0 тыс. руб.,2025 год – 0,0 тыс. руб.,2026 год – 0,0 тыс. руб. |

# Паспорт

**подпрограммы 3 муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 3 «Развитие транспортного обслуживания населения в Сонковском районе Тверской области» |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. «Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения Сонковского района»;Задача 2. «Совершенствование транспортного обслуживания населения Сонковского района»; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы) | Количество сельских поселений района, охваченных транспортным сообщением с районным центром-7 ед;количество муниципальных автобусных маршрутов – 1 ед;количество муниципальных и межмуниципальных автобусных маршрутов, обеспечивающих транспортное обслуживание население района – 4 ед;количество сельских поселений района, не обеспеченных транспортным сообщением с районным центром п.Сонково – 0 ед.  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | **2021 год** – 169,6 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 34,0 тыс. руб.,средства областного бюджета – 135,6 тыс. руб.;**2022 год** – 184,6 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 36,9 тыс. руб.;средства областного бюджета – 147,7 тыс. руб.;**2023 год** – 183,3 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 36,6 тыс. руб.;средства областного бюджета – 146,7 тыс. руб.;**2024 год** – 0,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.;средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;**2025 год** – 0,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.;средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;**2026 год** – 0,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.;средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; |
| Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации | **Задача 1**, в том числе:2021 год – 169,6 тыс. руб.,2022 год – 184,6 тыс. руб.,2023 год – 183,3 тыс. руб.,2024 год – 0,0 тыс. руб.,2025 год – 0,0 тыс. руб.,2026 год – 0,0 тыс. руб.,**Задача 2**, в том числе:2021 год – 0,0 тыс. руб.,2022 год – 0,0 тыс. руб.,2023 год – 0,0 тыс. руб.,2024 год – 0,0 тыс. руб.,2025 год – 0,0 тыс. руб.,2026 год – 0,0 тыс. руб. |

# Паспорт

**подпрограммы 4 муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 4 «Создание комфортных условий жизни населения Сонковского района Тверской области» |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. «Улучшение качества автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Сонковского района Тверской области»;Задача 2. «Повышение благоустройства населенных пунктов Сонковского района Тверской области». |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы) | Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения с асфальтобетонным покрытием– 37904,4 кв.м;количество реализованных мероприятий по благоустройству населенных пунктов Сонковского района Тверской – 3 ед. |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | **2021 год** – 14 978,62тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 2 883,42 тыс. руб.,средства областного бюджета – 12 095,2 тыс. руб.,**2022 год** – 15 118,4 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 2 897,7 тыс. руб.;средства областного бюджета – 12 220,7 тыс. руб.,**2023 год** – 15 741,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 2 993,1 тыс. руб.;средства областного бюджета – 12 747,9 тыс. руб.,**2024 год** – 0,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.;средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.,**2025 год** – 0,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.;средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.,**2026 год** – 0,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.;средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб., |
| Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации | **Задача 1**, в том числе:2021 год – 13 031,46 тыс. руб.,2022 год – 13 092,1 тыс. руб.,2023 год – 13 638,9 тыс. руб.,2024 год – 0,0 тыс. руб.,2025 год – 0,0 тыс. руб.,2026 год – 0,0 тыс. руб.,**Задача 2**, в том числе:2021 год – 1 947,16 тыс. руб.,2022 год – 2 026,3 тыс. руб.,2023 год – 2 102,1 тыс. руб.,2024 год – 0,0 тыс. руб.,2025 год – 0,0 тыс. руб.,2026 год – 0,0 тыс. руб. |

**Раздел I**

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

**Подраздел I**

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы и приоритеты в сфере реализации муниципальной программы**

# В соответствии с Уставом муниципального образования Сонковский район Тверской области администрация Сонковского района обеспечивает комплексное социально-экономическое развитие района, выполняет полномочия, определенные ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), исполняет отдельные государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления Сонковского района федеральными законами и законами Тверской области.

# Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального, газового хозяйства, жилищного строительства, транспортного обслуживания населения, дорожного хозяйства и благоустройства в Сонковском районе Тверской области на 2021 - 2026 годы» направлена на обеспечение комплексного социально-экономического развития муниципального образования Сонковский район Тверской области, развития жилищного, в том числе индивидуального жилищного строительства, повышение уровня газификации района, обеспечение транспортного обслуживания населения, повышение благоустройства населенных пунктов Сонковского района.

В целях повышения качества условий комфортного проживания граждан, развития жилищного, в том числе индивидуального жилищного строительства, транспортного обслуживания населения и дорожного хозяйства в Сонковском районе Тверской области программой предусматривается развитие следующих направлений:

* улучшение технического состояния объектов жилищного фонда, а также создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса;
* повышение уровня газификации района;
* развитие сферы жилищного, в том числе индивидуального жилищного, строительства;
* развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения;
* повышение благоустройства населенных пунктов

Программой планируется решение следующих задач:

* улучшение технического состояния объектов жилищного фонда;
* создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса;
* повышение уровня газификации района;
* создание условий для развития сферы жилищного, в том числе индивидуального жилищного, строительства на территории района;
* создание условий для обеспечения инженерной инфраструктурой участков, выделенных под жилищное строительство;
* создание условий для транспортного обслуживания населения;
* совершенствование транспортного обслуживания населения;
* улучшение качества автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах;
* повышение благоустройства населенных пунктов

.

Разработка программы вызвана необходимостью комплексного подхода к проведению соответствующих работ органами местного самоуправления в создании условий для развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства, жилищного, в том числе индивидуального жилищного, строительства, транспортного обслуживания населения, благоустройства населенных пунктов.

В настоящее время жилищно-коммунальное хозяйство находится в трудном положении. Общий износ объектов инфраструктуры составляет более 60%, уровень газификации населённых пунктов на территории района - 33,2%, качество предоставления коммунальных услуг населению по некоторым направлениям является неудовлетворительным.

Также в решении проблем жилищно-коммунального хозяйства недостаточное участие принимают общественные организации и собственники жилья.

В области жилищного строительства территория района имеет малую инвестиционную привлекательность.

Развитие индивидуального жилищного строительства является серьёзным резервом для увеличения объёмов вводимого на территории района жилья. Но здесь в малой степени задействован механизм привлечения инвестиций для создания инженерной инфраструктуры под индивидуальную застройку. В большинстве случаев при строительстве используются традиционные затратные технологии. Также низкий уровень доходов населения, особенно в сельских поселениях, препятствует развитию строительства индивидуального жилья.

Транспортное облуживание населения осуществляется в большей степени за счет межмуниципальных автобусных маршрутов.

Для более комфортных условий жизни населения необходимо выполнение мероприятий направленных на благоустройство Сонковского района.

Основными направлениями решения проблем являются:

* совершенствование системы управления жилищным фондом, в том числе многоквартирными домами;
* создание условий для стабильного функционирования и развития предприятий и организаций ЖКХ;
* проведение мероприятий по повышению уровня газификации населённых пунктов района;
* создание условий для привлечения инвестиций для строительства жилья;
* проведение мероприятий, направленных на поддержку индивидуального жилищного строительства, обеспечение коммунальной инфраструктурой выделяемых земельных участков;
* проведение мероприятий, направленных на повышение уровня информированности населения по вопросам жилищного, в том числе индивидуального жилищного, строительства;
* проведение мероприятий по улучшению транспортного обслуживания населения, проживающего в сельских поселениях;
* проведение мероприятий направленных на повышение благоустройства населения, таких как: ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети.

Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального, газового хозяйства, жилищного строительства, транспортного обслуживания населения, дорожного хозяйства и благоустройства в Сонковском районеТверской области на 2021 - 2026 годы» направлена на достижение цели «Повышение качества условий комфортного проживания граждан, развития жилищного, в том числе индивидуального жилищного строительства, транспортного обслуживания и дорожного хозяйства в Сонковском районе Тверской области».

Показателями, характеризующими достижение поставленной цели, являются:

* доля многоквартирных домов, находящихся в управлении УК, ТСЖ, ЖК, ЖСК или выбравших иной способ управления многоквартирными домами;
* доля многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими расселению и сносу от общего количества МКД;
* доля газифицированных квартир и домовладений от общего числа квартир и домовладений, расположенных на территории Сонковского района, подлежащих газификации;
* объём ввода построенного жилья на 1 жителя района;

 \_ доля поселений, охваченных транспортным сообщением с районным центром, от общего количества поселений района;

 \_ доля поселений, в которых реализуются мероприятия по повышению благоустройства, от общего количества поселений Сонковского района Тверской области;

 - доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием в Сонковском районе Тверской области.

**Подраздел II**

**Результаты анализа влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы могут оказать влияние внешние и внутренние факторы.

К внешним рискам можно отнести:

* изменение объема финансового обеспечения Программы;
* изменение законодательства в части, касающейся вопросов исполнения мероприятий Программы.

Внутренние риски, которые могут оказать влияние на реализацию Программы:

* недостаточная гибкость Программы к изменению социально-экономических условий, как в муниципальном образовании, так и в регионе.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков планируется своевременно реагировать на все изменения социально-экономических условий в муниципальном образовании.

**Раздел II**

**Механизм управления и мониторинга реализации**

**муниципальной программы**

**Подраздел I**

**Управление реализацией муниципальной программы**

1. Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:

а) создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации муниципальной программы между структурными подразделениями и ответственными исполнителями главного администратора и (или) администратора (администраторов) муниципальной программы;

б) определение операций, направленных на выполнение мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм и распределение их между структурными подразделениями и исполнителями главного администратора и (или) администратора (администраторов) муниципальной программы;

в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений и исполнителей главного администратора и (или) администратора (администраторов) муниципальной программы при реализации муниципальной программы;

г) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

1. Главный администратор (администратор) муниципальной программы самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Главный администратор или администратор муниципальной программы при отсутствии главного администратора муниципальной программы (далее - главный администратор (администратор) муниципальной программы) при разработке и реализации муниципальной программы:

а) обеспечивает разработку и утверждение муниципальной программы;

б) координирует действия администраторов муниципальной программы в соответствии с планами реализации муниципальной программы;

в) обеспечивает реализацию муниципальной программы;

г)  обеспечивает проведение мониторинга реализации муниципальной программы.

1. Администраторы муниципальной программы при наличии главного администратора муниципальной программы (далее - администраторы муниципальной программы) при разработке и реализации муниципальной программы:

а) участвуют в разработке муниципальной программы и ее реализации в соответствии с планом реализации муниципальной программы;

б) предоставляет главному администратору муниципальной программы сведения, связанные с разработкой и реализацией муниципальной программы;

в) участвуют в проведении мониторинга реализации муниципальной программы;

г) предоставляют главному администратору муниципальной программы необходимые сведения для формирования отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

В ходе реализации муниципальной программы администраторами муниципальной программы ежегодно уточняются целевые показатели, состав исполнителей с учетом выделяемых финансовых средств.

**Подраздел II**

**Мониторинг реализации муниципальной программы**

1. Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляют главный администратор и (или) администратор (администраторы) муниципальной программы.
2. Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:

а) регулярность получения информации о реализации муниципальной программы от ответственных исполнителей главного администратора и (или) администратора (администраторов) муниципальной программы муниципальной программы;

б) согласованность действий ответственных исполнителей главного администратора и (или) администратора (администраторов) муниципальной программы;

в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом меняющихся внешних и внутренних рисков.

1. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы.

в) информации о выполнении плана реализации муниципальной программы на среднесрочную перспективу.

1. Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

а) оценку выполнения муниципальной программы на среднесрочную перспективу;

б) формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;

в) формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

1. Главный администратор (администратор) муниципальной программы формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.
2. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная записка, которая должна содержать следующие разделы:

а) оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы;

б) основные результаты реализации муниципальной программы;

в) анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) и администраторов муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы;

г) анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации.

1. В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, главный администратор (администратор) муниципальной программы представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год с прилагаемой к нему пояснительной запиской в отдел экономики и муниципального заказа администрации Сонковского района.

**Подраздел III**

**Взаимодействие главного администратора (администратора) муниципальной программы с иными органами местного самоуправления Сонковского района Тверской области при реализации муниципальной программы**

Главный администратор муниципальной программы взаимодействует с иными органами местного самоуправления Сонковского района Тверской области по вопросам:

* получения информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы
* получения информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы
* реализации мероприятий в рамках муниципальной программы
* иным вопросам, относящимся к реализации муниципальной программы

**Подраздел IV**

**Взаимодействие главного администратора (администратора) муниципальной программы с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями, при реализации муниципальной программы**

Главный администратор (администратор) муниципальной программы взаимодействует с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями по вопросам:

* информированность населения по проведению мероприятий в рамках муниципальной программы через средства массовой информации;
* повышения информационной открытости деятельности Администрации Сонковского района Тверской области;
* иным вопросам, относящимся к реализации муниципальной программы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |   | **Характеристика муниципальной программы муниципального образования Сонковский район Тверской области** |
| *«Развитие системы жилищно-коммунального, газового хозяйства, жилищного строительства, транспортного обслуживания населения, дорожного хозяйства и благоустройства в Сонковском районе Тверской области на 2021-2026 годы»* |
|   |   |  |
| **Главный администратор (администратор) муниципальной программы муниципального образования Сонковский район Тверской области** |
|   |   | *Администрация Сонковского района Тверской области* |
|   |   |   |   |   |   |   |   | ***Принятые обозначения и сокращения:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   | *1.Программа - муниципальная программа*  |
|   |   |   |   |   |   |   |   | *2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы*  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации | Наименование программы, целей программы, показателей цели программы, наименование подпрограмм, задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм, показателей задач, мероприятий, административных мероприятий подпрограмм и источника финансового обеспечения мероприятия | Единица измерения | Финансовый год, предшествующий реализации программы (2020) | Годы реализации программы | Целевое (суммарное) значение показателя |
| код администратора программы | раздел | подраздел | классификация целевой статьи расхода бюджета | Дополнительный аналитический код |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Муниципальная программа** «Развитие системы жилищно-коммунального, газового хозяйства, жилищного строительства, транспортного обслуживания населения, дорожного хозяйства и благоустройства в Сонковском районе Тверской области на 2021-2026 годы»**, всего**  | тыс. руб. | 13806,1 | 21316,62 | 21471,4 | 22843,8 | 0 | 0 | 0 | 65631,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Цель муниципальной программы** "Повышение качества условий комфортного проживания граждан, развития жилищного, в том числе индивидуального жилищного строительства, транспортного обслуживания населения и дорожного хозяйства, в Сонковском районе Тверской области». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 цели программы** "Доля многоквартирных домов, находящихся в управлении УК, ТСЖ, ЖК, ЖСК или выбравших иной способ управления многоквартирными домами" | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 2 цели программы** "Доля многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими расселению и сносу от общего количества МКД" | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 2.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 3 цели программы** "Доля газифицированных квартир и домовладений от общего числа квартир и домовладений, расположенных на территории Сонковского района, подлежащих газификации" | % | 33,2 | 34,2 | 35,0 | 36,0 | 36,9 | 37,8 | 38,6 | 38,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 4 цели программы** "Объём ввода построенного жилья на 1 жителя района" | кв. м/чел. | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 5 цели программы** "Доля поселений, охваченных транспортным сообщением с районным центром, от общего количества поселений района " | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 6 цели программы "**Доля поселений, в которых реализуются мероприятия по повышению благоустройства, от общего количества поселений Сонковского района Тверской области"  | % | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 7 цели программы** «Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием в Сонковском районе Тверской области | %. | 0 | 25,0 | 31,0 | 38,0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Задача муниципальной программы** «Создание условий для комфортного проживания граждан, развития жилищного строительства, обеспечения транспортными услугами населения Сонковского района Тверской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Подпрограмма 1 "Развитие коммунального и газового хозяйства в Сонковском районе Тверской области"**  | **тыс. руб.** | **936,3** | **6168,4** | **6168,4** | **6919,5** | **0** | **0** | **0** | **19256,3** |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6** | **1** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6** | **1** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | З**адача 1** "Улучшение технического состояния объектов жилищного фонда" | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **6** | **1** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **Показатель 1 задачи 1** "Количество многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими расселению и сносу" | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 1.001 "**Создание условий для эффективной системы управления многоквартирными домами" | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 административного мероприятия 1.001** "Наличие комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры" | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 1.002 "**Создание условий для **п**ереселения граждан из аварийного жилищного фонда и ликвидация (снос) аварийных домов" | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 административного мероприятия 1.002** "Доля площади аварийных домов, подлежащих расселению и сносу, от общей площади МКД" | % | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 1.003** "Координация проведения капитального ремонта домов, признанных аварийными и подлежащими капитальному ремонту в установленном порядке" | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 административного мероприятия 1.003** "Доля МКД, в которых проведены работы по капитальному ремонту, от общего количества МКД, включенных в региональную программу капитального ремонта" | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6** | **1** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6** | **1** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Задача 2.** "Создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса" | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **6** | **1** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **Показатель 1 задачи 2** "Доля жилых домов, оснащённых индивидуальными и коллективными приборами учёта потребления коммунальных ресурсов, от общего числа домов, подлежащих оснащению приборами учёта"" | % | 44,0 | 47,0 | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 59,0 | 62,0 | 62,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 2.001 "**Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на объектах ЖКХ" | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 административного мероприятия 2.001** "Наличие муниципальной программы энергосбережения и повышения энергоэффективности" | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 2.002** "Создание условий для оснащения коллективными и индивидуальными ПУ потребления коммунальных ресурсов жилого фонда" | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 административного мероприятия 2.002 "**Доля многоквартирных домов, оснащённых коллективными и индивидуальными приборами учёта, от общего количества МКД, подлежащих оснащению ПУ" | % | 44,0 | 47,0 | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 59,0 | 62,0 | 62,0 |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6** | **1** | **0** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6** | **1** | **0** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Задача 3.** "Повышение уровня газификации Сонковского района" | тыс. руб. | 936,3 | 6168.4 | 6168.4 | 6919,5 | 0 | 0 | 0 | 19256.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **6** | **1** | **0** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **Показатель 1 задачи 3** "Доля газифицированных квартир и домовладений от общего количества квартир и домовладений, расположенных на территории Сонковского района, подлежащих газификации " | % | 33,2 | 34,2 | 35,0 | 36,0 | 36,9 | 37,8 | 38,6 | 38,6 |
| **6** | **0** | **1** | **0** | **5** | **0** | **2** | **0** | **6** | **1** | **0** | **3** | **2** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **6** | **1** | **0** | **3** | **0** | **1** | **Б** | **0** | **0** | **Мероприятие 3.001** "Организация строительства внутрипоселковых разводящих газовых сетей» (СМР) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **6** | **1** | **0** | **3** | **0** | **1** | **Б** | **0** | **1** | **Показатель 1 мероприятия 3.001** "Протяжённость построенных внутрипоселковых разводящих газовых сетей по д. Горка Горского сельского поселения Сонковского района Тверской области» | км | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
| **6** | **0** | **1** | **0** | **5** | **0** | **2** | **0** | **6** | **1** | **0** | **3** | **2** | **0** | **0** | **2** | **0** | **0** | **6** | **1** | **0** | **3** | **0** | **2** | **Б** | **0** | **0** | **Мероприятие 3.002** «Разработка проектно-сметной документации **на** строительство внутрипоселковых разводящих газовых сетей по д. Горка Горского сельского поселения Сонковского района Тверской области»(ПИР) | тыс. руб. | 0 | 5248.9 | 5248.9 | 6000.0 | 0 | 0 | 0 | 16497.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **6** | **1** | **0** | **3** | **0** | **2** | **Б** | **0** | **1** | **Показатель 1 мероприятия 3.002 «**Количество разработаннойпроектно-сметной документации **на** строительство внутрипоселковых разводящих газовых сетей по д. Горка Горского сельского поселения Сонковского района Тверской области» | ед.  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **6** | **0** | **1** | **0** | **5** | **0** | **2** | **0** | **6** | **1** | **0** | **3** | **2** | **0** | **0** | **3** | **0** | **0** | **6** | **1** | **0** | **3** | **0** | **3** | **Б** | **0** | **0** | **Мероприятие 3.003** "Техническое обслуживание разводящих газовых сетей, в том числе электроснабжение ГРП" | тыс. руб. | 936,3 | 919,5 | 919,5 | 919,5 | 0 | 0 | 0 | 2758,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **6** | **1** | **0** | **3** | **0** | **3** | **Б** | **0** | **1** | **Показатель 1 мероприятия 3.003** "Доля разводящих газовых сетей, работающих без аварийных ситуаций, от общего количества разводящих газовых сетей" | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 3.004** "Перевод на газовое отопление объектов, находящихся в муниципальной собственности" | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 мероприятия 3.004** "Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, переведённых на газовое отопление" | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Подпрограмма 2 "Развитие сферы жилищного, в том числе индивидуального жилищного, строительства в Сонковском районе Тверской области"** | **тыс. руб.** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6** | **2** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6** | **2** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | З**адача 1**  «Создание условий для развития сферы жилищного, в том числе индивидуального жилищного, строительства на территории района» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **6** | **2** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **Показатель 1 задачи 1** "Объём ввода построенного жилья" | кв. м | 650,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 3600,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **6** | **2** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2** | **Показатель 2 задачи 1** "Уровень обеспеченности жильём на 1 жителя района" | кв. м/чел. | 33,6 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 1.001** «Совершенствование нормативно-правовой базы для развития жилищного, в том числе индивидуального жилищного, строительства на территории Сонковского района" | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 административного мероприятия 1.001** "Подготовка нормативно-правовых актов в сфере жилищного, в том числе индивидуального жилищного, строительства" | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 1.002** «Размещение информации об условиях строительства жилья на территории района в СМИ, в том числе в сети "Интернет" | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 административного мероприятия 1.002** "Количество публикаций в СМИ, в том числе в сети "Интернет" | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6** | **2** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6** | **2** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Задача 2** «Создание условий для обеспечения инженерной инфраструктурой участков, выделенных под жилищное строительство" | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **6** | **2** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **Показатель 1 задачи 2** «Количество участков, выделенных под жилищное, в том числе индивидуальное жилищное, строительство, для которых созданы условия для обеспечения инженерной инфраструктурой» | ед. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 2.001** "Создание условий для привлечения внебюджетных средств для обеспечения инженерной инфраструктурой участков, выделенных для жилищного, в том числе индивидуального жилищного, строительства" | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 административного мероприятия 2.001** "Подготовка нормативно-правовых актов и технической документации, требующихся для обеспечения инженерной инфраструктурой участков, выделяемых для жилищного, в том числе индивидуального жилищного, строительства" | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 2.002** «Размещение информации об обеспеченности инженерной инфраструктурой участков, предназначенных для жилищного, в том числе индивидуального жилищного, строительства в СМИ, в том числе в сети "Интернет" | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 административного мероприятия 2.002** "Количество публикаций в СМИ, в том числе в сети "Интернет" | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Подпрограмма 3 "Развитие транспортного обслуживания населения в Сонковском районе Тверской области"** | **тыс. руб.** | **167,9** | **169,6** | **184,6** | **183,3** | **0** | **0** | **0** | **537,5** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6** | **3** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6** | **3** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | З**адача 1**  «Создание условий для транспортного обслуживания населения Сонковского района» | тыс. руб. | 167,90 | 169,6 | 184,6 | 183,3 | 0 | 0 | 0 | 537,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **6** | **3** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **Показатель 1 задачи 1** "Количество сельских поселений района, охваченных транспортным сообщением с районным центром" | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **6** | **3** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2** | **Показатель 2 задачи 1** "Количество муниципальных автобусных маршрутов" | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 1.001** "Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам" (п. Пищалкино-п. Сонково) | тыс. руб. | 167,9 | 169,6 | 184,6 | 183,3 | 0 | 0 | 0 | 537,5 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | **6** | **3** | **0** | **1** | **1** | **0** | **3** | **0** | **0** | **0** | **6** | **3** | **0** | **1** | **0** | **1** | **Б** | **0** | **0** | "Расходы на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам" (за счет средств областного бюджета) | тыс. руб. | 134,3 | 135,6 | 147,7 | 146,7 | 0 | 0 | 0 | 430,0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | **6** | **3** | **0** | **1** | **S** | **0** | **3** | **0** | **0** | **0** | **6** | **3** | **0** | **1** | **0** | **1** | **Б** | **0** | **0** | "Расходы на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в части софинансирования за счет средств местного бюджета" | тыс. руб. | 33,6 | 34,0 | 36,9 | 36,6 | 0 | 0 | 0 | 107,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **6** | **3** | **0** | **1** | **0** | **1** | **Б** | **0** | **1** | **Показатель 1 мероприятия 1.001** "Количество действующих муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам" | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 1.002** "Осуществление конкурсного отбора перевозчиков на оказание услуг по выполнению пассажирских автобусных перевозок по муниципальному маршруту Пищалкино - Сонково" | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 административного мероприятия 1.002** "Количество проведенных конкурсных процедур по определению перевозчика на муниципальном автобусном маршруте Пищалкино - Сонково"  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6** | **3** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6** | **3** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Задача 2** "Совершенствование транспортного обслуживания населения Сонковского района" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **6** | **3** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **Показатель 1 задачи 2** "Количество муниципальных и межмуниципальных автобусных маршрутов, обеспечивающих транспортное обслуживание населения района"  | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **6** | **3** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2** | **Показатель 2 задачи 2** "Количество сельских поселений района, не обеспеченных транспортным сообщением с районным центром п. Сонково"  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 2.001** "Мониторинг транспортного обслуживания населения сельских поселений района" | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 административного мероприятия 2.001** "Количество организованных (отмененных или измененных) муниципальных транспортных маршрутов для улучшения транспортного обслуживания населения района" | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 2.002** "Оснащение остановочных пунктов муниципальных автобусных маршрутов информацией о периодичности движения транспорта" | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 административного мероприятия 2.002** "Количество остановочных пунктов муниципальных автобусных маршрутов, оснащенных информацией о периодичности движения транспорта" | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6** | **4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6** | **4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Подпрограмма 4 "Создание комфортных условий жизни населения Сонковского района Тверской области"** | **тыс. руб.** | **12701,9** | **14978,62** | **15118,4** | **15741,0** | **0** | **0** | **0** | **45838,02** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6** | **4** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6** | **4** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Задача 1** «Улучшение качества автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Сонковского района Тверской области» | тыс. руб. | 0 | 13031,46 | 13092,1 | 13638,9 | 0 | 0 | 0 | 39762,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **6** | **4** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **Показатель 1 задачи 1**«Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения с асфальтобетонным покрытием» | кв.м. | 5280,0 | 7100,0 | 8264,4 | 22540,0 | 0 | 0 | 0 | 37904,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 1.001** "Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований Тверской области" | тыс. руб. | 10070,0 | 13031,46 | 13092,1 | 13638,9 | 0 | 0 | 0 | 39762,46 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | **6** | **4** | **0** | **1** | **1** | **1** | **0** | **5** | **0** | **0** | **6** | **4** | **0** | **1** | **0** | **1** | **Б** | **0** | **0** | "Расходы на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований Тверской области" (за счет средств областного бюджета)  | тыс. руб. | 8193,0 | 10471,7 | 10532,3 | 11066,2 |  |  |  | 32070,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **«**Ремонт автомобильной дороги по ул. Железнодорожная в пгт. Сонково Сонковского района Тверской области» | тыс. руб. | - | 10471,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10471,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **«**Ремонт автомобильной дороги по ул. Луначарского и ул. Андрианова в пгт. Сонково Сонковского района Тверской области» | тыс. руб. | - | 0 | 10532,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10532,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **«**Ремонт автомобильной дороги по ул. Народная, ул. Молокозавод, ул. Лесозавод в пгт. Сонково Сонковского района Тверской области | тыс. руб. | - | 0 | 0 | 11066,2 | 0 | 0 | 0 | 11066,2 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | **6** | **4** | **0** | **1** | **S** | **1** | **0** | **5** | **0** | **0** | **6** | **4** | **0** | **1** | **0** | **1** | **Б** | **0** | **0** | «Расходы на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети за счет средств местного бюджета" | тыс. руб. | 1877,0 | 2559,76 | 2559,8 | 2572,7 | 0 | 0 | 0 | 7692,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **«**Ремонт автомобильной дороги по ул. Железнодорожная в пгт. Сонково Сонковского района Тверской области» | тыс. руб. | 0 | 2559,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2559,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **«**Ремонт автомобильной дороги по ул. Луначарского и ул. Андрианова в пгт. Сонково Сонковского района Тверской области» | тыс. руб. | 0 | 0 | 2559,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2559,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **«**Ремонт автомобильной дороги по ул. Народная, ул. Молокозавод, ул. Лесозавод в пгт. Сонково Сонковского района Тверской области» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 2572,7 | 0 | 0 | 0 | 2572,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **6** | **4** | **0** | **1** | **0** | **1** | **Б** | **0** | **1** | **Показатель 1 мероприятия 1.001**«Протяженность отремонтированных автомобильных дорог в пгт. Сонково Сонковского района Тверской области» | км | 0 | 1,291 | 1,652 | 4,63 | 0 | 0 | 0 | 7,573 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Протяженность отремонтированной автомобильной дороги по ул. Железнодорожная в пгт. Сонково Сонковского района Тверской области» | км. | 0 | 1,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,291 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Протяженность отремонтированной автомобильной дороги по ул. Луначарского и ул. Андрианова в пгт. Сонково Сонковского района Тверской области» | км | 0 | 0 | 1,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,652 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, в том числе | км | 0 | 0 | 0 | 4,63 | 0 | 0 | 0 | 4.63 |
| по Народная в пгт. Сонково Сонковского района Тверской области» | км | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
| ул. Молокозавод в пгт. Сонково Сонковского района Тверской области» | км | 0 | 0 | 0 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0,52 |
| ул. Лесозавод в пгт. Сонково Сонковского района Тверской области» | км | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие** **1.002** "Формирование заявки на участие в АИП Тверской области" | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 административного мероприятия 1.002** "Количество поданных заявок на участие в АИП Тверской области" | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 1.003 "**Размещение информации о проводимых мероприятиях по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети населенных пунктов Сонковского района в СМИ, в том числе в сети «Интернет» | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 административного мероприятия 1.003** ""Количество публикаций в СМИ, в том числе в сети "Интернет" | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6** | **4** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6** | **4** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Задача 2** «Повышение благоустройства населенных пунктов Сонковского района Тверской области» | тыс.руб. | 2631,9 | 1947,16 | 2026,3 | 2102,1 | 0 | 0 | 0 | 6075,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **6** | **4** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | 1 | **Показатель 1 задачи 3** Количество реализованных мероприятийпо благоустройствунаселенных пунктов Сонковского района Тверской области". | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 2.001** "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов" | тыс. руб. | 1631,9 | 1947,16 | 2026,3 | 2102,1 | 0 | 0 | 0 | 6075,56 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | **6** | **4** | **0** | **2** | **1** | **1** | **0** | **2** | **0** | **0** | **6** | **4** | **0** | **2** | **0** | **1** | **Б** | **0** | **0** | "Расходы на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов" (за счет средств областного бюджета) | тыс. руб. | 1240,1 | 1623,5 | 1688,4 | 1681,7 | 0 | 0 | 0 | 4993,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **«**Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 9 ул. Больничный городок в пгт Сонково»  | тыс. руб. | 0 | 1623,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **«**Ремонт дворовых территорий многоквартирных дома № 37 ул. Красноармейская и № 6А ул. СХТ в пгт Сонково» | тыс. руб. | 0 | 0 | 1688,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **«**Ремонт дворовой территории и проезда к дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пгт. Сонково Тверской области, ул. Артамонова, д.10» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1681,7 | 0 | 0 | 0 | 1681,7 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | **6** | **4** | **0** | **2** | **S** | **1** | **0** | **2** | **0** | **0** | **6** | **4** | **0** | **2** | **0** | **1** | **Б** | **0** | **0** | "Расходы на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов , проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств местного бюджета"  | тыс. руб. | 391,8 | 323,66 | 337,9 | 420,4 | 0 | 0 | 0 | 1081,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **«**Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 9 ул. Больничный городок в пгт Сонково»  | тыс. руб. | 0 | 323,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **«**Ремонт дворовых территорий многоквартирных дома № 37 ул. Красноармейская и № 6А ул. СХТ в пгт Сонково» | тыс. руб. | 0 | 0 | 337,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **«**Ремонт дворовой территории и проезда к дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пгт. Сонково Тверской области, ул. Артамонова, д.10» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 420,4 | 0 | 0 | 0 | 420,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **6** | **4** | **0** | **2** | **0** | **1** | **Б** | **0** | **1** | **Показатель 1 мероприятия 2.001**"Площадь благоустроенных дворовых территорий" | кв.м. | 500 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 2700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Площадь благоустроенной дворовой территории многоквартирного дома № 9 ул. Больничный городок в пгт Сонково» | кв.м. | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных дома № 37 ул. Красноармейская и № 6А ул. СХТ в пгт Сонково» | кв.м. | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Площадь благоустроенной дворовой территории и проезда к дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пгт. Сонково Тверской области, ул. Артамонова, д.10» | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие** **2.002** "Формирование заявки на участие в АИП Тверской области" | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 административного мероприятия 2.002** "Количество поданных заявок на участие в АИП Тверской области" | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 2.003 "**Размещение информации о проводимых мероприятиях по благоустройству населенных пунктов Сонковского района в СМИ, в том числе в сети "Интернет" | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 административного мероприятия 2.003** ""Количество публикаций в СМИ, в том числе в сети "Интернет" | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |