| СОГЛАСОВАНО: Глава администрации городского поселения п.Сонково __________________А.Г.Возненко «____»_______________2007г. | УТВЕРЖДАЮ: Председатель единой комиссии по размещению заказов администрации Сонковского района Тверской области _________________Т.М. Ершова « ____» _____________2007г. |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого конкурса на право заключения

муниципального контракта на проведение ремонта улично-дорожной сети

поселка Сонково Тверской области

П. Сонково

2007 г

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие сведения о конкурсе	3

Инструкция участникам размещения Заказа по подготовке Заявок на участие в конкурсе	4

1. Предмет конкурса	4

2. Цель конкурса	4

3. Заказчик и Организатор конкурса	4

4. Источник финансирования	4

5. Участники размещения заказа	4

6. Конкурсная комиссия	4

7. Заявка на участие в конкурсе	4

8. ЗАТРАТЫ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ                                                                                                                                                            5

9. Законодательное регулирование	5

10. Предоставление конкурсной документации	5

11. Разъяснение положений конкурсной документации	5

12. Внесение изменений в конкурсную документацию	5

13. Порядок оформления заявки	5

14. Предложения по цене, характеристикам работ и условиям исполнения  муниципального контракта	6

15. Валюта Заявки	6

16. Порядок подачи Заявок	6

17. Запоздавшие Заявки	6

18. Изменения в Заявках и их отзыв	6

19. ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА                                                                                                                                                           6

20.Порядок вскрытия конвертов	6

21. Рассмотрение Заявок	6

22. Оценка и сопоставление Заявок	7

23. Соблюдение конфиденциальности	7

24. Право на обжалование	7

25. Подписание контракта	7

26 ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА                                                                                                                                                           7

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ	8

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА	11

заказ  на работы                                                                                                                                                                                                          23

## « Форма заявки участника размещения заказа»                                                                                                 25

## «Предложение по цене»                                                                                                                                       26

«Форма Анкеты участника размещения заказа»                                                                                                                  27

«Форма Субподрядчики, привлекаемые к выполнению работ по контракту»                                                                 28

## Общие сведения о конкурсе

Единая комиссия по размещению заказов администрации Сонковского района Тверской области, являющаяся Уполномоченным органом по размещению муниципальных заказов  для нужд муниципального образования Тверской области «Сонковский район», приглашает любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а так же любые физические лица, в том числе индивидуальных предпринимателей, принять участие в открытом конкурсе на право заключения  муниципального контракта на выполнение  работ по  ремонту улично-дорожной сети поселка Сонково Тверской области (далее – работы).

В соответствии со статьями 21 и 22 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", настоящая Конкурсная документация содержит всю необходимую для участия в открытом конкурсе информацию о предмете конкурса, а также описание порядка проведения конкурса. Внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в конкурсе не предусмотрено.

Для участия в конкурсе необходимо подготовить Заявку на участие в конкурсе (пакет документов) в соответствии с требованиями, указанными в настоящей Конкурсной документации, и предоставить ее Организатору конкурса.

Полный комплект Конкурсной документации может быть получен всеми заинтересованными лицами по письменному заявлению, по адресу: 171450, Тверская область, п. Сонково, пр. Ленина, д. 24, отдел экономики и прогнозирования администрации района

Ответственные лица: Ершова Татьяна Михайловна,      для справок: (48246) 2 14 54

Перлова Елена Сергеевна	        для справок: (48246) 2-17-92

Объем Конкурсной документации составляет     28  машинописных листов.

Информация о выполняемых работах (условия оплаты, сроки выполнения работ и требования к качеству) указана в разделе "Заказ на работы" настоящей Конкурсной документации.

Проект муниципального контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам конкурса, находится в разделе "Проект муниципального  контракта" настоящей Конкурсной документации.

## Инструкция участникам размещения Заказа по подготовке Заявок на участие в конкурсе

## 1. Предмет конкурса

Выполнение работ по  ремонту улично-дорожной сети поселка Сонково Тверской области (далее – работы) для   муниципального образования  городское поселение п.Сонково Тверской области:

1) ремонт  улично-дорожной сети п. Сонково ул. Новопромышленная

2) ремонт  улично-дорожной сети п. Сонково ул. Сельхозтехника

3) ремонт  улично-дорожной сети п. Сонково ул.Клубная

4) ремонт  улично-дорожной сети п. Сонково пешеходный переход от ул.Красноармейская до пл.Ленина.

## 2. Цель конкурса

Выбор Участника, который готов выполнить работы, удовлетворяющие требованиям "Заказа на работы", заключение муниципального контракта на выполнение работ для  нужд администрации городского поселения п.Сонково  Тверской области.

## 3. Заказчик и Организатор конкурса

Муниципальный  заказчик (далее – Заказчик) – администрация  городского поселения п.Сонково Тверской области

Уполномоченный орган (далее – Организатор) - Единая комиссия по размещению заказов администрации Сонковского района Тверской области

## 4. Источник финансирования

Средства заказчика.

## 5. Участники размещения заказа

Участниками размещения заказа (далее – Участники) могут быть все юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

## 6. Конкурсная комиссия

Конкурсная комиссия заблаговременно создается Организатором с привлечением представителей Заказчика и иных представителей органов исполнительной власти Тверской области для рассмотрения, сопоставления и оценки Заявок на участие в конкурсе, определения победителя конкурса в соответствии с порядком и критериями, предусмотренными в данной Конкурсной документации.

Использование иных критериев, помимо предусмотренных  данной Конкурсной документацией, не допускается.

## 7. Заявка на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе (далее – Заявка) - пакет документов на участие в конкурсе, подготовленный Участником согласно требованиям настоящей Конкурсной документации. Содержание и порядок подготовки Заявки установлен в пунктах 13-14 настоящей инструкции.

В связи с отсутствием на момент объявления конкурса механизма обеспечения обмена сведениями в форме электронного документа все Заявки, а так же и иные документы, которыми в соответствии с Главой 2 Федерального закона от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" обмениваются Организатор, Заказчик и Участники, оформляются в письменном виде.

Каждый Участник может подать только одну Заявку. В случае, если Участник подает более одной Заявки, все Заявки с его участием отклоняются. Участник может представить предложение по цене по одному лоту или  всем лотам, указанным в «Заказе на поставку». Не допускается подача Заявки на часть работ, входящих в лот.

Предлагаемая цена контракта не должна превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса и в Информационных картах настоящей Конкурсной документации. В случае превышения начальной цены контракта Заявка будет отклонена, как не соответствующая требованиям Конкурсной документации.

## 8. Затраты на участие в конкурсе

Участники несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявки. Заказчик и Организатор конкурса не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера и результатов проведения конкурса.

## 9. Законодательное регулирование

Организация конкурсов по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для  муниципальных нужд муниципального образования Тверской области «Сонковский район» регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" с изменениями и дополнениями от 20.04.07.  №53-ФЗ  и от 24.07.07.  №218-ФЗ.

## 10. Предоставление конкурсной документации

Конкурсная документация для участия в конкурсе предоставляется всем желающим в порядке, установленном в извещении о проведении конкурса, опубликованном в официальном печатном издании, и в соответствии с настоящей статьей.

В соответствии с извещением о проведении конкурса установлен следующий порядок предоставления Конкурсной документации:

- на основании Заявления, поданного представителем заинтересованного лица лично либо по факсимильной связи, Организатор предоставит представителю такого лица Конкурсную документацию в письменном виде.

Конкурсная комиссия не рассматривает Заявки Участников, которые получили конкурсную документацию иным способом, чем это установлено в настоящем пункте инструкции.

## 11. Разъяснение положений конкурсной документации

Участник, которому необходимо получить разъяснения положений конкурсной документации, вправе обратиться к Организатору или Заказчику письмом (факс), которое направляется по адресам, указанным в Информационных картах:

- к Организатору за разъяснением по процедуре проведения конкурса,

- к Заказчику за разъяснением по предмету конкурса.

Организатор или Заказчик обязаны в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса направить в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации, если запрос поступил к Заказчику или Организатору не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи Заявок. В течение одного дня со дня направления разъяснений Организатор и (или) Заказчик обязаны разместить данные разъяснения на официальном сайте, но без указания Участника, от которого получен запрос.

## 12. Внесение изменений в конкурсную документацию

В любое время, но не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи Заявок, Организатор вправе внести изменения в Конкурсную документацию, при этом срок подачи заявок продлевается так, чтобы со дня официального опубликования в официальном печатном издании  и размещения на официальном сайте внесённых изменений  до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

Организатор в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений эти изменения опубликовывает в официальном печатном издании, в течение  одного  дня размещает на официальном сайте и в течение двух рабочих дней  направляет заказным письмом или в форме электронного  документа   всем Участникам, которые приобрели Конкурсную документацию.

Внесенные изменения являются неотъемлемой частью Конкурсной документации.

## 13. Порядок оформления заявки

Заявка в соответствии с п. 7 данной Конкурсной документации оформляется на бумажных носителях в письменной форме на русском языке, и подаётся в запечатанном конверте, на котором указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная Заявка.

Участник размещения заказа вправе не  указывать на таком конверте наименование, почтовый адрес  (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

В конверте должны находиться документы, указанные в Информационных картах настоящей Конкурсной документации.

Оригиналы документов, входящие в Заявку, должны быть отпечатаны или быть рукописными (чернила, шариковая ручка).

Все документы Заявки, кроме оригиналов документов и нотариально заверенных копий, должны быть заверены уполномоченным лицом и печатью Участника.

Все страницы Заявки должны иметь сквозную нумерацию.

## 14. Предложения по цене, характеристикам работ и условиям исполнения муниципального  контракта

Участник должен подготовить и представить предложение по цене по форме № 1.2, установленной в настоящей Конкурсной документации.

## 15. Валюта Заявки

Цена в Заявке должна быть выражена в валюте, указанной в Информационных картах настоящей Конкурсной документации. В противном случае данная Заявка будет отклонена как не отвечающая требованиям конкурсной документации.

## 16. Порядок подачи Заявок

Все Заявки должны быть переданы Организатору до начала вскрытия конвертов с Заявками (окончательный срок подачи Заявок). Время, дата и место вскрытия конвертов с Заявками указаны в Информационных картах.

Каждый конверт с Заявкой, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении конкурса, регистрируется Организатором. По требованию Участника, подавшего конверт с Заявкой, Организатор выдает расписку в получении конверта с такой Заявкой с указанием даты и времени его получения.

## 17. Запоздавшие Заявки

Конверты с Заявками, полученные после окончания приема Заявок, конкурсной комиссией не рассматриваются, вскрываются Организатором, и в тот же день такие Заявки возвращаются Участникам.

## 18. Изменения в Заявках и их отзыв

Участник, подавший Заявку, вправе изменить или отозвать свою Заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с Заявками. Никакие изменения к Заявкам после окончания срока их подачи Организатором не принимаются.

19. Отказ от проведения конкурса

Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи Заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса опубликовывается и размещается Организатором, соответственно в течение пяти и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса, в официальном печатном издании и на официальном сайте. В течение двух дней со дня принятия указанного решения Организатором вскрываются конверты с Заявками, направляются соответствующие уведомления всем Участникам, подавшим Заявки.

## 20. Порядок вскрытия конвертов

Конкурсная комиссия производит вскрытие конвертов с Заявками публично в час, день и по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в Информационных картах настоящей Конкурсной документации.

Любой представитель Участника вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Заявками и осуществлять аудио- и видеозапись.

Сведения о содержании вскрытых конвертов, цены и условия исполнения  муниципальных  контрактов оглашаются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Заявками.

## 21. Рассмотрение Заявок

Конкурсная комиссия в 10-ти дневный срок, начиная с даты вскрытия конвертов, изучает соответствие Участников и представленных ими Заявок на соответствие требованиям Конкурсной документации. На основании результатов рассмотрения Заявок конкурсная комиссия принимает решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе Участников.

Конкурсная комиссия имеет право запросить у соответствующих органов и организаций информацию о соответствии указанных Участником сведений действительности.

Если Заявка по существу не отвечает требованиям конкурсной документации, то она отклоняется как не отвечающая требованиям конкурсной документации

По результатам рассмотрения Заявок в день окончания рассмотрения оформляется и подписывается конкурсной комиссией Протокол рассмотрения Заявок, который в этот день размещается на  официальном сайте.

Участникам, подавшим Заявки и признанным участниками конкурса, и Участникам, подавшим Заявки и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае, если в результате рассмотрения Заявок принято решение об отклонении всех Заявок,  конкурс признается несостоявшимся.

В случае допуска к участию в конкурсе только одной Заявки конкурс признается несостоявшимся. Участнику конкурса в течение 3 дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок предоставляется проект муниципального контракта.

## 22. Оценка и сопоставление Заявок

Исходя из критериев оценки Заявок, содержащихся в Информационных картах, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет Заявки Участников конкурса. Срок оценки и сопоставления  таких заявок  не может превышать 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок.

Конкурсная комиссия вправе привлекать профильных специалистов для изучения и оценки представленных документов.

Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия или неточности Заявок, при условии, если это не влияет на относительный рейтинг какого-либо Участника конкурса.

На основании результатов оценки и сопоставления Заявок конкурсной комиссией каждой Заявке присваивается порядковый номер относительно других Заявок.

Победителем конкурса признается Участник конкурса, Заявке которого присвоен первый номер.

## 23. Соблюдение конфиденциальности

Информация относительно изучения, оценки и сопоставления Заявок не подлежит разглашению до того, как будет объявлен Победитель конкурса.

Заказчик и Организатор не вправе предоставлять кому-либо сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну Участников.

## 24. Право на обжалование

Участники имеют право обжаловать решения и действия Организатора в связи с проведением конкурса в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 25. Подписание контракта

Победитель конкурса обязан подписать контракт в течение 20 дней с даты утверждения результатов конкурса, но не ранее 10 дней на условиях своей Заявки.

В случае отказа Победителя конкурса от подписания контракта в сроки, оговоренные в Информационных картах, его Заявка отклоняется. В этом случае новым Победителем конкурса признается Участник конкурса, Заявке которого по результатам оценки присвоен второй номер. В течение 5 дней от даты утверждения нового Победителя Заказчик направляет ему для подписания в законодательно установленные сроки проект контракта.

26. Изменение условий контракта.

Заказчик имеет право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на десять  процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных  с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ

Данные Информационные карты являются неотъемлемой частью Конкурсной документации.

В случае противоречия между условиями Инструкции участникам размещения заказа и положениями Информационных карт, Информационные карты имеют преобладающую силу.

Положения информационных карт

Цель конкурса: Выбор Участника, который готов выполнить работы по ремонту улично-дорожной сети поселка Сонково Тверской области: 1) ремонт улично-дорожной сети п. Сонково ул. Новопромышленная 2) ремонт улично-дорожной сети п. Сонково ул. Сельхозтехника 3) ремонт улично-дорожной сети п. Сонково ул.Клубная 4) ремонт улично-дорожной сети п. Сонково пешеходный переход от ул.Красноармейская до пл.Ленина.

Заказчик: Администрация городского поселения п.Сонково Тверской области

Руководитель Заказчика: Возненко Александр Григорьевич

Адрес Заказчика: 171450, Тверская обл., п. Сонково, ул.Луначарского,д.2 тел. (48246) 2 13 40, факс (48246) 2 12 52

Организатор: Единая комиссия по размещению заказов для муниципальных нужд администрации Сонковского района Тверской области

Руководитель Организатора: Ершова Татьяна Михайловна

Адрес Организатора: 171450, Тверская обл. п. Сонково, пр. Ленина, д. 24 тел. (48246) 2 14 54, 2 17 92 факс (48246) 2 12 60 e-mail: admin@sonkovo.ru

Источник финансирования: Средства Заказчика

Подготовка и подача заявки

Язык заявки: Русский

Валюта заявки: Российский рубль.

Начальная цена контракта - 648 835 рублей Лот №1- 157 459 рублей Лот №2 – 133 423 рублей Лот №3 – 55 849 рублей Лот № 4 – 302 104рублей

Цена контракта: Цена контракта должна включать: стоимость выполнения работ с учетом НДС и других обязательных платежей. Цена контракта фиксированная на весь период выполнения работ.

Представленные на конкурс лоты не делимы. Не допускается подача Заявки на часть работ по лоту.

Адреса для запросов:

По процедуре проведения конкурса: 171450, Тверская обл. п. Сонково, пр. Ленина, д. 24 тел. (48246) 2 14 54, 2 17 92 факс (48246) 2 12 60 e-mail: admin@sonkovo.ru

По предмету конкурса: 171450, Тверская обл., п. Сонково, ул.Луначарского,д.2 тел. (48246) 2 13 40, факс (48246) 2 12 52

Адрес для представления конвертов с Заявками: 171450, Тверская обл., п. Сонково, пр. Ленина, д. 24 тел. (48246) 2 17 92,факс (48246) 2 12 60 Перловой Елене Сергеевне

Время, место и дата вскрытия конвертов с Заявками (окончательный срок подачи Заявки): 171450, Тверская обл. п. Сонково, пр. Ленина, д. 24 10 часов 00 минут по московскому времени, " 15 " ноября 2007 года.

Требования к Участникам размещения заказа

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

Условия допуска Участников размещения заказа к конкурсу

1. Соответствие Участника требованиям к Участникам размещения заказа, установленным настоящей конкурсной документации; 2. Наличие всех документов, перечисленных в перечне документов, подаваемых в конверте с Заявкой; 3. Соответствие представленных документов требованиям Конкурсной документации и прилагаемым формам; 4. Достоверность сведений, представленных Участником; 5. Соответствие выполняемых работ требованиям "Заказа на работы".

Перечень документов, подаваемых в конверте с Заявкой

1) Заявка участника размещения заказа (приложение № 1 форма 1.1., оригинал); 2) Анкета участника размещения заказа (приложение № 2 форма 2.1., оригинал); 3) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц; или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей– для индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия), или копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц; или надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства – для иностранных лиц; 4) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника, в случае необходимости; 5) Лицензии (собственные и субподрядчиков) на работы по предмету конкурса (заверенная копия); 6) Предложение по цене на выполнение работ и условиям исполнения муниципального контракта (приложение № 1 форма 1.2., оригинал).

Опись представленных документов с указанием общего количества листов в конверте с Заявкой (оригинал). Кроме вышеперечисленных документов Участник также вправе предоставить любые другие документы, подтверждающие соответствие его требованиям настоящей Конкурсной документации, а также: -справку об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год; -в случае наличия задолженности Участник может представить бухгалтерский баланс (форма № 1,2) за последний завершенный отчетный период

Оценка и сопоставление заявок

1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качество работ; 2) сроки (периоды) выполнения работ; 3) срок предоставления гарантии качества работ; 4) объем предоставления гарантий качества работ; Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Изменение условий контракта

Заказчик имеет право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети поселка Сонково Тверской области

П. Сонково                                                                           ____________________2007 года

ЗАКАЗЧИК, администрация городского поселения п.Сонково Тверской области, в  лице Главы администрации -  Возненко Александра Григорьевича, действующего на основании Устава, и ПОДРЯДЧИК, ________________________________________ в лице __________________________, действующего на основании Устава  _____________________, далее именуемые сторонами, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ   КОНТРАКТА.

В целях выполнения   ремонта улично-дорожной сети   поселка Сонково Тверской области и в соответствии  с результатами проведенного конкурса (Протокол_____________№__от ____) стороны заключили настоящий Контракт, согласно которому:

1.1. ПОДРЯДЧИК принимает на себя выполнение работ по  ремонту улично-дорожной сети :

1)  ул. Новопромышленная

2)   ул. Сельхозтехника

3)  ул. Клубная

4)  пешеходный переход от ул.Красноармейская до пл.Ленина  поселка Сонково Тверской области на условиях своей заявки.

1.2. ЗАКАЗЧИК берет на себя финансирование в размерах и формах, предусмотренных настоящим Контрактом, за счет  собственных средств.

1.3. Цена Контракта с учетом НДС –                тыс. руб.

Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных Контрактом работ не более чем на десять  процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на пять процентов такой цены.

1.4. Сроки выполнения работ:

Начало  работ –   ноябрь 2007 года

Окончание  работ  - декабрь 2007 года

2. УПРАВЛЕНИЕ  КОНТРАКТОМ

2.1. Представительство

2.1.1.Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет представитель Заказчика, назначенный  распоряжением Главы администрации в установленном порядке.

Интересы Подрядчика по выполнению Контракта представляет Управляющий в лице ____________________.

2.1.2. Представитель заказчика и Управляющий могут проявлять инициативу в созыве производственных совещаний. Задача совещаний заключается в рассмотрении хода работ, разрешении конфликтных ситуаций и решении вопросов, связанных с непредвиденными и прочими обстоятельствами, требующими совместных действий.

2.1.3.Сторона, по инициативе которой проводится совещание, должна заблаговременно (не менее чем за 2 дня) известить о месте и времени проведения совещания.  Представитель Заказчика и Управляющий не имеют права отказаться от участия в совещании без уважительной причины.

2.1.4. Протокол производственного совещания ведет сторона, являющаяся инициатором созыва совещания  и представляет копии протокола участникам совещания.

2.1.5. Результаты производственного совещания обязательны для исполнения сторонами Контракта и при необходимости оформляются Дополнительным соглашением к Контракту.

2.2ЗАКАЗЧИК. Представитель Заказчика. Права. Обязанности. Ответственность. Распоряжения.

2.2.1. Ответственность за все действия Представителя Заказчика несет  Заказчик, если такие действия совершены в пределах полномочий Представителя Заказчика.

2.2.2. Представитель Заказчика осуществляет надзор за выполнением работ по Контракту. Представитель Заказчика  контролирует качество выполняемых Подрядчиком работ, производит промежуточную приемку выполненных работ и поставленных материалов, отдает Распоряжения, реализует прочие права и обязанности Заказчика, установленные в Контракте.

2.2.3. Представитель Заказчика имеет право производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций, выполненных, произведенных или поставленных по Контракту.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа  ко  всем  видам работ,  предусмотренных Контрактом и проектной документацией. При урегулировании разногласий по отнесению затрат на стоимость объекта Подрядчик предоставляет Представителю Заказчика доступ к документам бухгалтерского учета.

2.2.4. представитель Заказчика не уполномочен освободить Подрядчика от выполнения его обязанностей по Контракту, за исключением случаев,  оговоренных в Контракте.

Представитель заказчика имеет право отдавать Распоряжения:

- о замене технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих уровень качества, установленный Техническими условиями или проектной документацией;

- о приостановке работ до момента ликвидации причин, ее вызвавших;

- по другим вопросам в соответствии п. 2.2.5.

Распоряжения представителя Заказчика должны быть документально обоснованы результатами измерений, испытаний и др. и должны предусматривать разумные сроки для их исполнения.

2.2.5.Представитель заказчика имеет право отдать Распоряжение о полной или частичной приостановке работ на такие периоды времени, которые считает необходимыми по причине неблагоприятных (не допустимых по требованиям Технических условий) погодных условий, невыполнения Подрядчиком в установленные сроки Распоряжения, касающегося требования к качеству данных работ, а также по другим причинам.

В Распоряжении должно быть указано, со ссылкой на соответствующую статью Контракта, расценивается приостановка работ как компенсируемое событие или нет.

2.2.6. Распоряжения отдаются Представителем заказчика в письменном виде на имя Управляющего, в Распоряжении указывается дата его подписания и срок исполнения. Распоряжения Представителя Заказчика должны регистрироваться и храниться Подрядчиком на протяжении срока действия и хранения Контракта, копии Распоряжений хранятся Представителем заказчика.

2.2.7. По обязательствам Заказчика Представитель Заказчика должен:

- осуществлять приемку работ и оформление документов в соответствии с разделом 2.10;

- представитель Заказчика обязан срочно уведомить должностное лицо, заключившее Контракт, о возникновении ситуации, требующей внесения дополнения в Контракт, либо принятия иных решений, не входящих в компетенцию Представителя Заказчика.

2.3. ПОДРЯДЧИК. Управляющий. Права. Обязанности. Ответственность.

2.3.1. Подрядчик выполняет строительно-монтажные работы в объемах и сроки, предусмотренные Контрактом в соответствии с  требованиями СНиПов, ГОСТов, Технических условий, законодательных актов и других нормативных документов.

2.3.2. Подрядчик имеет право потребовать указания и разъяснения по любому вопросу, связанному с производством работ по Контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Представителем Заказчика в 3-х дневный срок в форме Распоряжения.

Требования Подрядчика должны представляться в письменном виде за подписью Управляющего, регистрироваться и храниться Инженером на протяжении срока действия Контракта. Копии требований хранятся Управляющим.

2.3.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе производства работ.

2.3.4. Подрядчик должен фиксировать ход выполнения работ и результаты производственного контроля в исполнительной документации в соответствии с требованиями нормативных документов и Технических условий.

2.3.5. Всю ответственность, связанную с убытками или нанесением ущерба собственности и здоровью работников, а также с гибелью работников при выполнении работ по Контракту, несет Подрядчик в соответствии с действующим законодательством.

2.3.6. Подрядчик обязуется обеспечить Представителю заказчика и любому  лицу,  уполномоченному Представителем Заказчика,  доступ на Участок,  а также в любое место, где ведутся или намечаются работы по Контракту.

2.3.7. Подрядчик по согласованию с органами ГИБДД утверждает схемы ограждения мест производства работ и обеспечивает безопасное движение транспортных средств и пешеходов на территории объекта с момента начала работ до приемки объекта в эксплуатацию Государственной комиссией.

2.3.8. Подрядчик несет ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения объекта выполнения работ, составляющего Предмет Контракта, до приемки этого объекта Заказчиком.

2.3.9. Подрядчик осуществляет страхование производственных рисков.

2.4. Конфликтные ситуации

2.4.1.При возникновении конфликтной ситуации созывается совещание в присутствии руководителей Заказчика и Подрядчика или их доверенных лиц, которое оформляется протоколом.

Протокол ведет сторона, являющаяся инициатором созыва  совещания. Результатом совещания может явиться:

а) подписание Дополнительного соглашения к Контракту, дополняющего или изменяющего положения Контракта, послужившие причиной возникновения конфликтной ситуации;

б) передача дела на судебное рассмотрение в случае, если соглашение сторон не достигнуто;

в) совместное решение Заказчика и Подрядчика о расторжении Контракта, при этом незавершенный объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

2.5. Дополнительные соглашения к Контракту.

2.5.1. Контракт заключен на весь срок выполнения работ по объекту, являющемуся предметом Контракта.

2.5.2. Лица, подписавшие Контракт, имеют право вносить в Контракт по взаимному согласию любые дополнения и изменения в виде Дополнительного соглашения, которое с момента его подписания является неотъемлемой частью Контракта.

2.6. Субподрядчики

2.6.1. Подрядчик привлекает к исполнению своего обязательства Субподрядчиков в лице

____________________________________________________________________________

В этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика.

2.6.2. Всю ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ, переданных Субподрядчикам, несет Генеральный подрядчик.

2.6.3. В случае если Подрядчик заключает Договор с Субподрядчиком, не указанным в Контракте, или заменяет Субподрядчика, он должен получить письменное согласие Заказчика, уведомив Заказчика о передаче работ на субподряд и представить данные о квалификации Субподрядчика не позже, чем за месяц до начала данных работ.

2.6.4. В случае отказа Заказчика в согласовании  предложенного  Субподрядчика  или  в  случае  распоряжения Заказчика о замене Субподрядчика, Подрядчик должен найти  другого  Субподрядчика  или  выполнить  работы собственными силами. Приостановка или задержка работ по причине замены Субподрядчика не является компенсируемым событием.

2.6.5. Подрядчик передает на субподряд работы на сумму (включая НДС 18%)_________тыс. руб.

2.6.6. Заказчик не имеет никаких обязательств по отношению к Субподрядчикам.

2.7. Компенсируемые события. Не компенсируемые события.

2.7.1. К компенсируемым событиям относятся:

- ущерб Подрядчика вследствие ошибок, допущенных в проектной документации;

- ущерб Подрядчика вследствие  действий, выполненных по распоряжению Представителя Заказчика, отданных в пределах его полномочий согласно п.2.2 настоящего Контракта;

- ущерб Подрядчика вследствие выполнения дополнительных работ, связанных с консервацией объекта либо приостановкой работ на объекте по причине отсутствия средств у Заказчика по п.3.3.2.

2.7.2. К не компенсируемым событиям относится ущерб Подрядчика вследствие несвоевременной оплаты выполненных работ по Контракту Заказчиком из-за изменения лимитных обязательств, ликвидации или изменения источников наполнения бюджета в результате изменения Законодательства.

2.7.3. При возникновении события, препятствующего нормальному ходу работ, Управляющий должен немедленно в письменной форме уведомить Представителя Заказчика и приостановить работы.  Представитель Заказчика должен в 3-х дневный срок отдать Распоряжение с указанием действий, которые должен предпринять Подрядчик.

В случае, если Подрядчик в указанный срок не получает Распоряжения Инженера, ущерб Подрядчика от приостановки работ расценивается как компенсируемое событие с  момента  истечения срока отдачи Распоряжения.

Несвоевременное уведомление Представителя Заказчика об обстоятельствах, препятствующих нормальному ходу работ, лишает Подрядчика права на возмещение ущерба.

2.8. Взаимоотношения сторон с третьими лицами

2.8.1. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски, которые явились результатом ее собственных действий или упущений, и возмещает их третьим лицам.

Подрядчик несет ответственность за сохранение любой собственности и защищает от повреждения и ущерба существующую растительность, сооружения и памятники. В случае нанесения прямого или косвенного ущерба, а также при повреждении общественной или частной собственности по причине какого-либо действия (упущения, пренебрежения или нарушений в ходе проведения работы) или вследствие невыполнения Подрядчиком Строительных Норм и  Правил, Подрядчик должен произвести восстановительные работы за свой счет до состояния, подобного или равноценного состоянию до такого ущерба или повреждения.

2.8.2. Генеральный  Подрядчик несет ответственность за убытки и расходы, которые явились результатом действий субподрядных  организаций и возмещает их третьим лицам.

2.8.3.  Подрядчик должен:

До начала работ

-уведомить владельцев коммунальных сетей, трубопроводов и  другие стороны, чьи интересы затрагиваются  при  реализации проекта, и иметь по этим вопросам необходимые согласования;

-урегулировать вопросы по защите имущества железных дорог, телефонной связи,  электросвязи и т.д. от ущерба в ходе реализации проекта, который может привести к значительным издержкам, потерям или неудобствам.

2.8.4. В случае нарушения инженерных сетей в результате случайной аварии, Подрядчик должен немедленно уведомить соответствующие власти и сотрудничать с ними, пока сеть не будет восстановлена.

2.8.5. Любые повреждения подземных инженерных сетей, не показанных в проектных документах,  произошедшие не в результате ошибки или небрежности Подрядчика, должны быть устранены Подрядчиком по Распоряжению Представителя Заказчика и оплачены как Компенсируемое событие.

2.8.6. Подрядчик несет всю ответственность перед органами государственного надзора за нарушение требований государственных нормативных актов вне зависимости от наличия Распоряжения Представителя заказчика, предписывающего действия, противоречащие требованиям нормативных актов. В этом случае действия Подрядчика должны соответствовать п.2.3.3.

2.9. Защита окружающей среды

Подрядчик должен исполнять все Федеральные законы Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации и другие нормативные акты и правила, контролирующие степень загрязнения окружающей среды и пожарной безопасности. Подрядчик должен принять необходимые меры для предупреждения загрязнения рек, озер, прудов и водоемов отбросами, топливом, маслами, битумными и химическими веществами, а также другими вредными материалами. Подрядчик несет ответственность за весь ущерб, причиненный персоналом Подрядчика в процессе дорожно-строительных работ.

2.10. Приемка работ

Промежуточная приемка

2.10.1. Промежуточной приемке подлежат все работы и материалы, являющиеся Предметом оплаты по Контракту, а также скрытые работы и  ответственные конструкции, согласно требованиям ВСН 18-99.

2.10.2. Представитель Заказчика и Управляющий производят ежемесячную приемку-сдачу выполненных  работ 25-28 числа отчетного месяца. Оформляются акты формы № КС-2 и Справки формы № КС-3 или распоряжение об устранении дефектов с указанием даты повторной приемки. До 30 числа Подрядчик обязан представить данные документы Заказчику для оплаты выполненных работ.

2.10.3. Управляющий не менее чем за 3 дня должен уведомить Представителя Заказчика о планируемом окончании работ, являющихся Предметом оплаты, и/или скрытых работ, и предложить дату Приемки.

2.10.4. Представитель Заказчика имеет право отложить дату приемки, но не более чем на 3 дня.  Представитель заказчика должен уведомить Управляющего об изменении даты приемки. В случае отсутствия уведомления дата приемки, предложенная Управляющим, считается принятой.

2.10.5. Если при приемке  работ их качество или количество вызывает сомнения, представитель Заказчика имеет право:

1/ выполнить дополнительные измерения и испытания;

2/ потребовать от Управляющего повторного проведения измерений и испытаний.

2.10.6. Акт приемки с прилагаемыми ведомостями измерений и испытаний составляется в 2-х экземплярах, один из которых передается Управляющему, а второй хранится у Представителя заказчика.

2.10.7. Если Представитель Заказчика не выполнил освидетельствование работы и не оформил акт приемки, либо Распоряжение об устранении дефектов, в течение 24 часов с момента наступления установленной даты приемки, и не использовал п.2.10.4, то работа считается принятой без замечания. Управляющий составляет Акт приемки с приложениями и направляет его на подпись Представителю Заказчика.

Если Представитель заказчика не был информирован о завершении скрытых работ, то он имеет право на вскрытие любой части этих работ.

2.10.8. Работы, выполненные Субподрядчиком, принимаются таким же образом, что и работы, выполненные силами Подрядчика. Представитель Заказчика принимает работы у Генерального подрядчика, а не у Субподрядчика.

2.10.9. Промежуточная приемка работ не снимает с Подрядчика ответственность за сохранность выполненных работ до момента окончательной приемки. Подрядчик должен за свой счет обеспечивать поддержание работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки.

2.11. Окончательная приемка

2.11.1. После завершения Промежуточной приемки всех работ по Контракту Заказчик и Подрядчик согласовывают дату Окончательной приемки /не позднее 15 дней от даты подписания последнего акта Промежуточной приемки/.

2.11.2. Окончательная приемка осуществляется Комиссией, назначаемой Заказчиком, по завершении всех работ по Контракту в соответствии с «Временными  правилами  приемки  в эксплуатацию законченных строительством /реконструкцией/ автомобильных дорог общего пользования».

2.11.3. В случае обнаружения дефектов или недоделок при Окончательной приемке Заказчик вправе назначить дату Повторной приемки.

2.11.4. Акт приемки законченных работ по ремонту объекта служит основанием для окончательных расчетов между Заказчиком и Подрядчиком. Окончательный расчет должен быть произведен не позднее чем через 30 дней с момента подписания Акта приемки законченных работ по ремонту объекта.

2.11.5. Дата подписания Акта является датой начала гарантийного срока эксплуатации объекта.

Гарантийный срок включается в срок действия Контракта и  подписание Акта приемки не рассматривается как завершение отношений сторон по Контракту.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.Начало и окончание работ

3.1.1 Сроки выполнения работ определены в п.1.4. Контракта.

3.1.2. В случае расхождения фактической даты начала работ с датой  начала  работ  по п.1.4. / при наличии объективных причин/ все сроки выполнения работ по Контракту соответствующим образом  сдвигаются  на количество календарных дней,  равных периоду между фактической датой начала работ и датой начала  работ  по  п.1.4.

3.2. Корректировка сроков выполнения работ

3.2.1. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внести изменения в график производства работ, которые могут повлиять на продолжительность срока выполнения работ и его стоимость, то такие изменения должны производиться по согласованию сторон в письменной форме и оформляться Дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

3.3. Приостановка работ Подрядчика

3.3.1.В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Представителя Заказчика) Подрядчик должен немедленно уведомить Представителя Заказчика. Подрядчик также должен заблаговременно уведомить Представителя Заказчика о возможности наступления обстоятельства, препятствующего нормальному выполнению работ.

3.3.2. При отсутствии средств Заказчик вправе приостановить работы на объекте до ликвидации задержки поступлений из областного бюджета.

3.3.3.Независимо от причин приостановки работ Подрядчик должен выполнять требования п.2.3.7 или, по согласованию с Представителем Заказчика (Заказчиком), передать по акту содержание объекта дорожно-эксплуатационной организации.

3.4.Санкции

3.4.1. При срыве срока окончания работ  Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,01% от договорной стоимости, предусмотренной настоящим Контрактом, за каждый день просрочки, которые поступают в доход областного бюджета Тверской области.

4. КАЧЕСТВО РАБОТ

4.1. Требования к качеству.

4.1.1.Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям нормативных документов:  СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги", ВСН 19-89"Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог".

Согласно Распоряжению Минтранса ИС-862-р от 30.09.2003г., применяемые для работ по Контракту материалы и конструкции должны пройти добровольную сертификацию.

4.1.2. Для повышения качества транспортно-эксплуатационных характеристик и продления сроков службы автомобильных дорог и искусственных сооружений на них при производстве дорожно-строительных работ Подрядчик должен строго соблюдать положения «Технических спецификаций на виды работ при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.» (далее по тексту - «Спецификации»), утвержденных распоряжением  Росавтодора от 23.10.200 г.  №177-р (переработанный вариант ГП «РосдорНИИ » по Государственному Контракту № ПО 12/3 03 -1 от 15.05.03г.).

Учитывая основные положения Федерального закона «О техническом регулировании» Заказчик и Подрядчик должны регламентировать правила производства работ на объекте, их приемку, требования к качеству применяемых материалов и изделий, проведение испытаний материалов и контроль качества выполняемых работ по «Спецификациям».

Раздел «Материалы». Подрядчик должен обеспечить все требования, предъявляемые к материалам, использованным при производстве дорожно-строительных работ, со ссылкой на нормативные документы или на разделы «Спецификаций»

Раздел «Строительные требования».

Подрядчик должен выполнить все строительные требования к проведению работ;

Подрядчик должен иметь технику, отвечающую требованиям к машинам, механизмам и оборудованию, указанным в «Спецификациях»;

-Подрядчик должен строго соблюдать технологию производства работ, указанную в «Спецификациях»;

-Подрядчик и Заказчик должны соблюдать Порядок приемки, указанный в «Спецификациях»;

-Подрядчик и Заказчик должны соблюдать Правила контроля качества, указанные в «Спецификациях»;

4.1.3.Отклонение от требований нормативных  документов и Технических условий является дефектом.

4.2. Контроль качества Заказчиком.

4.2.1. Представитель заказчика осуществляет контроль качества работ в процессе производства, осуществляет приемочный контроль выполненных Подрядчиком конструктивных элементов или этапов работ с привлечением лабораторной службы Заказчика. Представитель Заказчика контролирует ведение Подрядчиком операционного контроля в строгом соответствии со схемами оперативного контроля качества выполняемых работ.

4.2.2. Заказчик проверяет ведение Подрядчиком входного контроля за поступающими дорожно-строительными материалами, изделиями, конструкциями. Лаборатория Заказчика выборочно осуществляет контроль за качеством дорожно-строительных материалов Подрядчика. Подрядчик обязан представить представителю Заказчика паспорта и сертификаты  качества на материалы, изделия, оборудование, предназначенные для выполнения договорных обязательств по Контракту.

4.2.3. Заказчик несет ответственность за качество материалов, поставляемых Подрядчику по прямым договорам, при этом Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов при транспортировке и хранении. Подрядчик должен произвести входной контроль качества материалов, поставляемых по договорам Заказчика, и, в случае обнаружения Дефектов, потребовать от Представителя Заказчика замены данных материалов либо прямого Распоряжения об их использовании (данный пункт применяется в случае  прямых договоров Заказчика с Поставщиками материалов). Подрядчик вправе отказаться от применения материалов, не отвечающих по качеству требованиям проектно-сметной документации и ГОСТов.

Подрядчик обязан представить представителю Заказчика паспорта и сертификаты качества на материалы и оборудование, которые он получает по своим договорам поставки, а также несет ответственность за качество этих материалов и оборудования.

4.2.4. Представитель Заказчика может дать Распоряжение провести дополнительные испытания, не предусмотренные в проекте производства работ или в Технических условиях, чтобы проверить, имеют ли работы какие-либо Дефекты.

Если испытания показывают, что Дефекты имеются, все затраты по проведению испытаний и отбору образцов оплачиваются Подрядчиком из собственных средств, либо в соответствии с п.6.3.2. настоящего Положения.

Если Дефектов не обнаружено, имеет место Компенсируемое событие.

4.2.5. В случае обнаружения Дефектов Представитель Заказчика в течение 2-х дней уведомляет Подрядчика, оформляет Распоряжение на устранение Дефектов с обязательным указанием сроков.

Подрядчик обязан устранить Дефект в сроки, указанные в распоряжении Представителя Заказчика.

4.2.6. Инженер осуществляет контроль за качеством измерений и испытаний, выполняемых персоналом Подрядчика.

4.2.6. Контрактом предусмотрена оплата затрат на предоставление Подрядчиком образцов для испытания и проведение испытания по статье "накладные расходы". Дополнительно могут оплачиваться  только испытания, проведенные по инициативе Заказчика сверх установленных в нормативных документах.

4.3. Ответственность Подрядчика за ненадлежащее качество работ. Санкции за осуществление работ с отступлением от требований технической документации.

4.3.1. В случае не устранения Подрядчиком Дефекта до срока Повторной приемки, Заказчик имеет право не принимать и не оплачивать Подрядчику данную работу и привлечь для исправления Дефекта иного исполнителя, при этом в случае, если затраты на исправление Дефекта превысят текущую стоимость данной работы, Заказчик имеет право отнести дополнительные издержки на счет Подрядчика. В случае предварительной оплаты работ (аванс), Заказчик производит удержание стоимости не принятых работ из последующей авансовой суммы или при расчете за выполненные работы.

Представитель Заказчика уведомляет Подрядчика не менее чем за 3 дня о своем намерении привлечь третью сторону для устранения Дефектов.

4.4. Контроль качества Подрядчиком.

4.4.1. Контроль качества, выполняемый Представителем заказчика, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по производственному контролю  качества.

4.4.2. Контроль качества должен выполняться Подрядчиком в соответствии с требованиями нормативных документов ( СНиПов, ГОСТов, ВСН, ТУ и т.д. )

5. ОБЪЕМЫ

5.1. Объемы работ

5.1.1. Фактически выполненные Объемы работ, являющиеся предметом оплаты, определяются комиссией из представителей Заказчика и Подрядчика на основании измерений, проведенных непосредственно на объекте. Результатом работы комиссии является составление и подписание Акта формы № КС- 2.

5.2. Корректировка объемов

5.2.1. Представитель Заказчика имеет право отдать Распоряжение об увеличении /уменьшении/ Объемов работ, предусмотренных Контрактом,  в случае обнаружения ошибки в определении Объемов работ в ведомости объемов и стоимости или (и) о выполнении дополнительных работ,  не предусмотренных Контрактом, с указанием стоимости данных работ.

5.2.2. Подрядчик имеет право отказаться от выполнения работ, не предусмотренных Контрактом,  а также от выполнения дополнительного объема работ при его увеличении более чем на 5 %. В указанных случаях представитель заказчика должен предварительно согласовать свое Распоряжение с Подрядчиком.

5.2.3. Заказчик имеет право уменьшить объемы работ, подлежащих оплате в данный период времени, при уменьшении финансирования в соответствии с п.2.7.2. При этом стороны должны внести соответствующие изменения  в п.1.4. Контракта.

5.2.4. Подрядчик при обнаружении не учтенных технической документацией работ обязан немедленно сообщить об этом Заказчику, указав, какие дополнительные работы ему придется выполнить. Если в течение 10 дней не последует ответа, Подрядчик вправе приостановить работы. Убытки Подрядчика возмещает Заказчик. Если Подрядчик не сообщит об обнаруженных недостатках, он выполняет дополнительные работы без оплаты. Стоимость дополнительных работ определяется сметой, составленной Подрядчиком и согласованной с Заказчиком. Оплата дополнительных работ может быть произведена  за счет свободного лимита средств Заказчика в пределах, предусмотренных сметно-финансовым расчетом.

6. ОПЛАТА РАБОТ

6.1. Предмет оплаты

6.1.1. Предметом оплаты по Контракту являются работы, выполненные Подрядчиком в течение месяца в пределах объемов финансирования, указанных в Приложении № 1 к Контракту.

6.2. Порядок расчета за выполненные работы.

6.2.1. Оплата работ производится Заказчиком платежным поручением после представления Подрядчиком счета за выполненные работы, акта формы № КС-2  и Справки формы № КС-3, счета-фактуры. Все документы визируются представителем Заказчика и Управляющим.

6.2.2. Цена твердая на весь срок выполнения работ.

6.2.3. Затраты на возведение временных зданий и сооружений, учтенные в расчете стоимости Контракта, оплачиваются в полном объеме пропорционально стоимости выполненных работ.

6.2.4. Заказчик вправе перечислить Подрядчику аванс в размере до 30 % от договорной цены Контракта в пределах годового лимита согласно Приложению № 1 к Контракту. Удержание авансового платежа производится ежемесячно пропорционально объемам выполненных работ и сумме предъявленных к оплате работ.

6.2.5. В случае несвоевременного поступления средств из бюджета, Заказчик производит оплату выполненных работ по мере и в пределах полученных средств, в порядке очередности, установленной законодательством.

6.3. Работы и затраты, оплачиваемые за счет Подрядчика

К работам и затратам, оплачиваемым за счет Подрядчика, относятся:

-затраты на содержание аппарата управления Подрядчика;

-затраты на обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий работникам Подрядчика;

- затраты на охрану труда и технику безопасности;

- затраты на содержание пожарной и сторожевой охраны;

-работы по операционному и лабораторному контролю,  включая содержание строительной лаборатории;

- затраты на привлечение консультантов и экспертов по  инициативе  Подрядчика;

- работы по возведению временных зданий и сооружений, не включенные в прямые затраты по Ведомости объемов и стоимости работ;

- затраты на текущие природоохранные мероприятия,  связанные с сооружением и эксплуатацией Фондов природоохранного назначения;

- затраты на поддержание и восстановление ранее выполненных работ, сооружений, конструктивных элементов и пр., включая выполненные по субподряду и переданные Заказчиком (геодезическая  основа  и  др.);

-затраты на замену и переделку забракованных Представителем Заказчика материалов и работ;

- затраты на возмещение ущерба, нанесенного Подрядчиком третьим лицам;

- оплата  кредита;

-затраты на очистку от мусора, остатков материалов, временных сооружений и оборудования по окончании работ;

-затраты на ремонт, содержание и передислокацию машин и оборудования Подрядчика в пределах стройки;

-все прочие необходимые затраты по работам, не включенным в ведомости объема и стоимости работ и не признанным Представителем Заказчика, в соответствии с положениями Контракта, как компенсируемое событие.

Прямая оплата выше перечисленных работ и затрат Заказчиком не производится. Подрядчик обязан выполнять эти работы в необходимом объеме и в  соответствии с Техническими условиями и компенсировать затраты за счет ранее выплаченных сумм по Контракту или из любых других источников, включая заемные средства.

6.4. Окончательный расчет

6.4.1 Окончательный расчет за работы, выполненные по Контракту, производится в течение 30 календарных дней от даты подписания Акт приемки законченных работ по ремонту объекта.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО КОНТРАКТУ

7.1. Завершение Контракта

7.1.1.Никакие взаимные обязательства сторон, кроме установленных законодательными актами Российской Федерации, не имеют силы после даты завершения Контракта.

Датой завершения Контракта является дата завершения Гарантийного срока, исчисляемая как:

Дата Приемки Предмета контракта + Гарантийный срок.

7.2 Гарантийный срок

7.2.1. Гарантийный срок – 3 (три) года.

7.2.2.В течение гарантийного срока Подрядчик должен за свой счет  произвести  работы по ремонту или/и переустройству конструктивных элементов /сооружений и  т.п./ по  Предмету Контракта, в случае обнаружения признаков разрушения данных конструктивных элементов вследствие некачественного выполнения работ или применения некачественных материалов.

7.2.3. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

7.2.4 Датой начала  Гарантийного срока является Дата подписания Акта приемки законченных работ по ремонту объекта

7.2.5 Дата завершения Гарантийного срока исчисляется как дата Гарантийного срока + Гарантийный срок + продолжительность работ по выполнению гарантийных обязательств, включая работы по освидетельствованию подвергшихся разрушению элементов, подготовку и согласование предложений по их ликвидации, заключение договоров с третьими лицами и др.

7.2.6. При обнаружении признаков разрушений Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о характере, местоположении, объеме разрушений и указывает срок, в течение которого Подрядчик должен произвести освидетельствование подвергшихся разрушению конструктивных элементов и внести свои предложения по срокам выполнения и составу работ по их ликвидации.

7.2.7 Подрядчик должен в указанные сроки, в письменном виде, внести на рассмотрение  Заказчика свои предложения, и немедленно, при получении согласования своих предложений, приступить к выполнению работ.

7.2.8 Подрядчик имеет право выполнить работы своими силами, поручить выполнение работ третьим лицам или перечислить Заказчику сумму, эквивалентную стоимости данных работ, и в этом случае величина суммы должна быть указана в предложениях Подрядчика и согласована с Заказчиком.

Заказчик не имеет права использовать перечисленные суммы на иные цели, нежели ликвидация последствий разрушений.

7.2.9 Подрядчик должен выполнить ремонт /или/ и переустройство конструктивных элементов только в той части /месте/, в которой они подверглись разрушению. Подрядчик должен выполнить /оплатить/ все необходимые работы, как по ликвидации разрушений, так и по устранению причин их вызвавших в той мере, в которой данные причины являются следствием некачественного выполнения работ.

7.2.10 Работы по выполнению гарантийных обязательств считаются завершенными после подписания Акта приемки работ уполномоченным представителем Заказчика.

7.3. Изменение и расторжение Контракта

7.3.1 Изменение и расторжение Контракта возможны по соглашению сторон  либо  по решению суда при существенном нарушении Контракта одной из сторон.

7.3.2. Сторона, по чьей инициативе расторгается Контракт, направляет уведомление с указанием причин расторжения Контракта и даты, начиная с которой будет прекращена оплата работ (прекращено выполнение работ) по Контракту и проект Условий расторжения Контракта, включающий:

- размер компенсации за ущерб;

- предложение по вопросам расчета за выполненные, но не оплаченные работы и материалы;

- прочие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Противная сторона имеет право принять предложенные  условия  расторжения Контракта или потребовать внесения в них изменений.

7.3.3. Заказчик вправе направить Подрядчику предложение о расторжении Контракта в следующих случаях:

- систематического неисполнения  Подрядчиком сроков сдачи объектов или этапов работ (более 2-х раз);

- систематического неисполнения Подрядчиком требований к качеству работ и не устранения обнаруженных дефектов;

- аннулирования  лицензии на право осуществления ремонтной и строительной деятельности Подрядчика;

- окончания срока действия лицензии Подрядчика на право осуществления ремонтной и строительной деятельности в период исполнения настоящего Контракта и не получения им новой лицензии в течение последующих 30 календарных дней  от даты истечения имеющейся лицензии.

Уведомление о расторжении настоящего Контракта направляется Подрядчику заказной корреспонденцией.

7.3.4. При расторжении настоящего Контракта на условиях, предусмотренных в п.7.3.3., Заказчик производит приемку выполненных Подрядчиком на дату расторжения настоящего Контракта работ и их оплату.

7.3.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, за исключением случаев, указанных в п. 7.3.3., разрешаются путем проведения переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем проведения переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Тверской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.Форс-мажорные обстоятельства и ответственность сторон

8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Контракта одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Контракту, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

8.3.Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Контракту, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению  этих обязательств.

Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в Контракте, и заверяется передающим отделением связи.

8.4.Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.5.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается oт уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой  силы или по вине другой стороны.

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

9.1. В Приложении № 2 к Контракту приводится полный  нумерованный перечень документов,  регламентирующих выполнение работ, включая как документы обязательного (СНиПы, ГОСТы), так и рекомендательного характера, а также региональные правовые документы, которые могут быть незнакомы Подрядчику.

9.2. Подрядчик обязан иметь все документы, приведенные в Приложении № 2.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до момента прекращения отношений по Контракту (п.7.1.1.)

10.2.Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме, надлежащим образом оформлены и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

10.3. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика.

11. АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

| Заказчика: | Подрядчика: |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: Администрация городского поселения п.Сонково Тверской области 171450, Тверская область , п.Сонково, ул. Луначарского , д.2 Глава администрации городского поселения п.Сонково ______________________А.Г.Возненко МП | ПОДРЯДЧИК: Директор _________________________________ МП |

#### ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к  Контракту  №

от   ____________2007

Квартальное задание производства работ на 2007г.

тыс.руб.

| Наименование | Стоимость работ по Контракту | Стоимость работ на планируемый год | Задания по кварталам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| Стоимость работ в текущих ценах 1) ремонт улично-дорожной сети п. Сонково ул. Новопромышленная 2) ремонт улично-дорожной сети п. Сонково ул. Сельхозтехника 3) ремонт улично-дорожной сети п. Сонково ул.Клубная 4) ремонт улично-дорожной сети п. Сонково пешеходный переход от ул.Красноармейская до пл.Ленина. |  |  | Х | Х | Х | Ноябрь - декабрь |

| ЗАКАЗЧИК: Глава администрации городского поселения п.Сонково: ____________________ А.Г.Возненко МП | ПОДРЯДЧИК: Директор ________________________ МП |
| --- | --- |

Приложение № 2

К Контракту №___ от

________2007г.

ПРОТОКОЛ

согласования договорной цены Контракта

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик -  в лице Главы администрации городского поселения п.Сонково Тверской области Возненко А.Г. и Подрядчик - в лице _____________________________, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о стоимости работ по Контракту на выполнение работ по ремонту  улично-дорожной сети  поселка Сонково Тверской области на 2007 год, которая определена в  результате проведения конкурса и составляет ___________________ рублей, в том числе НДС ____ рублей.

ЗАКАЗЧИК                                                                            ПОДРЯДЧИК

## ЗАКАЗ НА РАБОТЫ

Ремонт  улично-дорожной сети  поселка Сонково Тверской области:

1) ремонт  улично-дорожной сети п. Сонково ул. Новопромышленная

2) ремонт  улично-дорожной сети п. Сонково ул. Сельхозтехника

3) ремонт  улично-дорожной сети п. Сонково ул.Клубная

4) ремонт  улично-дорожной сети п. Сонково пешеходный переход от ул.Красноармейская до пл.Ленина

1. Вводная часть.

Муниципальный заказ на выполнение работ по  ремонту улично-дорожной сети  поселка Сонково Тверской области разработан, согласно требованиям технического задания и в соответствии с графиками выполнения работ.

Победитель  конкурса обязуется:

а) заключить муниципальный контракт с администрацией городского поселения п.Сонково Тверской области;

в) надлежащим образом оформить документы, подтверждающие выполнение работ.

Заказчик обязуется своевременно оплатить выполнение работ на основании заключенного контракта,  в соответствии с предложением по цене на выполнение работ.

2. Начальная цена контракта (в ценах 2007 года)

Начальная цена муниципального контракта составляет -  648 835    рублей

Лот №1- 157 459 рублей

Лот №2 – 133 423 рублей

Лот №3 – 55 849 рублей

Лот № 4 – 302 104рублей

3. Условия оплаты.

Предоставление аванса до 30% в пределах стоимости работ по Контракту. Оплата выполненных работ производится  ежемесячно по Актам о приемке  выполненных работ (форма № КС -2) и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС -3) с отсрочкой платежа 30  календарных дней

4.Условия изменения стоимости.

Заказчик при исполнении контракта в одностороннем порядке может изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на десять  процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных  с работами,  предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по  согласованию с Подрядчиком Заказчик   вправе изменить  цену контракта пропорционально объему указанных  дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены.

5.Сроки выполнения работ.

Работы по   ремонту  улично-дорожной сети  п. Сонково Тверской области должны быть выполнены в срок  с ноября по декабрь 2007 года.

6. Требования к работам.

Выполнение работ по  ремонту  улично-дорожной сети  поселка Сонково Тверской области должно  соответствовать строительным нормам и правилам.

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

- Приложение № 1

  - форма 1.1 Заявка;

  - форма 1.2 Предложение по цене.

- Приложение № 2

  - форма 2.1 Анкета участника размещения заказа;

- Приложение № 3

## -   форма 3.1 Форма Субподрядчики, привлекаемые к выполнению работ по контракту"

Приложение № 1

Форма 1.1

## "Форма Заявки участника размещения заказа"

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

"_____" _____________2007 г.

Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, __________________________ обязуется в случае принятия нашей Заявки выполнить работы

(наименование Участника)

по  ремонту улично-дорожной сети  поселка Сонково Тверской области по ул.____________

_______________________________________________________________________________

на условиях, указанных в предложении по цене, в соответствии с  требованиями к выполнению работ и условиям исполнения муниципального контракта.

Данную Заявку подаем с пониманием того, что:

- возможность участия в конкурсе зависит от нашего соответствия требованиям, предъявляемым к Участникам. Это соответствие может быть установлено только конкурсной комиссией путем проверки документов, предоставляемых нами;

- Заявка служит также разрешением конкурсной комиссии запрашивать любую информацию, которую она сочтет необходимой для проверки заявлений и сведений, содержащихся в нашей Заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции Участника;

- организатор оставляет за собой право отклонить или принять нашу Заявку.

Руководитель     __________________       (________________)

(подпись)                                   (фамилия , имя отчество)

М.П.

Приложение № 1

Форма 1.2

## "Предложение по цене"

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЦЕНЕ

Изучив Конкурсную документацию _________________________________________________

(полное наименование Участника конкурса, номер приглашения)

предлагает произвести работы __________________________ на условиях изложенных в данном предложении:

1. Стоимость работ с учётом НДС _______________________________________________

2. В том числе добровольное страхование (в том числе строительных рисков) (без учета НДС)    ___________________________________________________;

3. Условия изменения стоимости:

_______________________________________________________________________________;

4. Условия оплаты:

_______________________________________________________________________________;

5. Минимальная сумма аванса и условия его предоставления:

_______________________________________________________________________________ ;

6. Сроки выполнения работ:

______________________________________________________________________________________________________________________ ;

7. Гарантийные обязательства (гарантийный паспорт):

______________________________________________________________________________;

Руководитель                                           __________________       (________________)

(подпись)                                   (фамилия , имя отчество)

М.П.

Приложение № 2

Форма 2.1

## "Форма анкеты участника размещения заказа"

Анкета участника

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Юридический адрес |  |
| 4 | Фактическое местонахождение |  |
| 5 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета в банке, телефоны банка БИК, ИНН) |  |
| 6 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 7 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 8 | Адрес электронной почты Участника |  |
| 9 | Фамилия, имя, отчество руководителя |  |
| 10 | Паспортные данные (для иных физических лиц (номер, серия, кем и когда выдан) |  |
| 11 | Фамилия, имя, отчество и номер телефона ответственного за выполнение контракта |  |
| 12 | Адрес и телефон налоговой инспекции, в которой состоит на учете Участник |  |
| 13 | Адрес и телефон территориальной службы судебных приставов |  |

Руководитель                                           __________________       (________________)

(подпись)                                   (фамилия , имя отчество)

М.П.

Приложение № 3

Форма 3.1

## "Форма Субподрядчики, привлекаемые к выполнению работ по контракту"

Субподрядчики, привлекаемые к выполнению работ по контракту

| № лота | Наименование работ | Наименование субподрядчика | Сроки выполнения субподрядных работ | Стоимость работ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Руководитель         __________________       (________________)

(подпись)                              (расшифровка подписи)

м.п.