Администрация  Сонковского района Тверской области

| СОГЛАСОВАНО: Глава администрации городского поселения п. Сонково Тверской области ______________________ А.Г.Возненко ″ ____" __________2007г. | УТВЕРЖДАЮ: Председатель единой комиссии по размещению заказов администрации Сонковского района Тверской области _________________Т.М. Ершова ″ ____" __________2007г. |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого конкурса на право заключения

муниципального контракта на проведение капитального

ремонта жилых домов в посёлке Сонково

Сонковского района Тверской области.

п. Сонково

2007 г

ОГЛАВЛЕНИЕ

общие сведения о конкурсе                                                                                                                                                                                         3

инструкция участникам размещения Заказа  по подготовке Заявок на участие в конкурсе                                        4

1. предмет конкурса                                                                                                                                                                                                          4

2. цель конкурса                                                                                                                                                                                                                  4

3. Заказчик  и Организатор конкурса                                                                                                                                                                    4

4. источник финансирования                                                                                                                                                                                      4

5.  участники размещения заказа                                                                                                                                                                             4

6. конкурсная комиссия                                                                                                                                                                                                 4

7. заявка на участие в конкурсе                                                                                                                                                                                4

8. затраты на частие в конкурсе                                                                                                                                                                                5

9. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ                                                                                                                                              5

10. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ                                                                                                                  5

11. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ                                                                                               5

12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ                                                                                                  5

13. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ                                                                                                                                                      5

14. Предложения по цене, характеристикам и условиям исполнения  муниципального контракта                                  6

15. ВАЛЮТА ЗАЯВКИ                                                                                                                                                                                                            6

16. ПОРЯДОК  ПОДЯЧИ ЗАЯВОК                                                                                                                                                                6

17. ЗАПОЗДАВШИЕ  ЗАЯВКИ                                                                                                                                                                       6

18. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАЯВКАХ  И ИХ ОТЗЫВ                                                                                                                                              6

19. ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА                                                                                                                                                  6

20. ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ                                                                                                                                                     6

21. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК                                                                                                                                                                        6

22.ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК                                                                                                                                                 7

23. СОБЛЮДЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ                                                                                                                                          7

24. ПРАВО НА ОБЖАЛОВАНИЕ                                                                                                                                                                     7

25.ПОДПИСАНИЕ КОНТРАКТА                                                                                                                                                                     7

26. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА                                                                                                                                                  7

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ                                                                                                                                                                 8

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА	                                                                                                                            11

Квартальное задание производства работ на 2007г.                                                                                                            15

ПРОТОКОЛ согласования договорной цены Контракта                                                                                                    16

ЗАКАЗ НА РАБОТЫ                                                                                                                                                                                                               17

ФОРМА ЗАЯВКА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА                                                                                                                          20

ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЦЕНЕ                                                                                                                                   21

форма анкета участника размещения заказа                                                                                                                                                     22

Форма Субподрядчики, привлекаемые к выполнению работ по контракту"                                                                    23

## Общие сведения о конкурсе

Единая комиссия по размещению заказов администрации Сонковского района Тверской области, являющаяся Уполномоченным органом по размещению муниципальных заказов  для нужд муниципального образования Тверской области «Сонковский район», приглашает любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а так же любые физические лица, в том числе индивидуальных предпринимателей, принять участие в открытом конкурсе на право заключения  муниципального(ых) контракта(ов) на выполнение  работ по капитальному ремонту жилых домов:

1) №8 по проспекту  Ленина посёлка Сонково Сонковского района Тверской области;

2) №29 по улице Базарная посёлка Сонково Сонковского района  Тверской области;

3) №18 по улице Зелёная  посёлка Сонково Сонковского района Тверской области (далее – работы).

В соответствии со статьями 21 и 22 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", настоящая Конкурсная документация содержит всю необходимую для участия в открытом конкурсе информацию о предмете конкурса, а также описание порядка проведения конкурса. Внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в конкурсе не предусмотрено.

Для участия в конкурсе необходимо подготовить Заявку на участие в конкурсе (пакет документов) в соответствии с требованиями, указанными в настоящей Конкурсной документации, и предоставить ее Организатору конкурса.

Полный комплект Конкурсной документации может быть получен всеми заинтересованными лицами по письменному заявлению, по адресу: 171450, Тверская область, п. Сонково, пр. Ленина, д. 24, отдел экономики и прогнозирования администрации района

Ответственные лица: Ершова Татьяна Михайловна,      для справок: (8 48246) 2 14 54

Перлова Елена Сергеевна	        для справок: (8 48246)  2 17 92

Объем Конкурсной документации составляет 23 машинописных листа.

Информация о выполняемых работах (условия оплаты, сроки выполнения работ и требования к качеству) указана в разделе "Заказ на работы" настоящей Конкурсной документации.

Проект муниципального контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам конкурса, находится в разделе "Проект муниципального  контракта" настоящей Конкурсной документации.

## Инструкция участникам размещения Заказа по подготовке Заявок на участие в конкурсе

## 1. Предмет конкурса

Выполнение работ по  капитальному ремонту  жилых домов:

1) №8 по проспекту Ленина  посёлка Сонково Тверской области;

2) №29 по улице Базарная  посёлка Сонково Тверской области;

3) № 18 по улице Зелёная  посёлка Сонково Тверской области (далее – работы) для   муниципального образования  городское поселение  посёлок Сонково   Сонковского района Тверской области.

2. Цель конкурса

Выбор Участника, который готов выполнить работы, удовлетворяющие требованиям "Заказа на работы", заключение муниципального(ых) контракта(ов) на выполнение работ для  нужд муниципального образования  городского поселения  посёлок Сонково Сонковского района Тверской области.

## 3. Заказчик и Организатор конкурса

Муниципальный  заказчик (далее – Заказчик) – администрация городского поселения посёлок Сонково Сонковского района Тверской области

Уполномоченный орган (далее – Организатор) - Единая комиссия по размещению заказов администрации Сонковского района Тверской области

## 4. Источник финансирования

Средства Заказчика.

## 5. Участники размещения заказа

Участниками размещения заказа (далее – Участники) могут быть все юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

## 6. Конкурсная комиссия

Конкурсная комиссия заблаговременно создается Организатором с привлечением представителей Заказчика и иных представителей органов исполнительной власти Тверской области для рассмотрения, сопоставления и оценки Заявок на участие в конкурсе, определения победителя конкурса в соответствии с порядком и критериями, предусмотренными в данной Конкурсной документации.

Использование иных критериев, помимо предусмотренных  данной Конкурсной документацией, не допускается.

## 7. Заявка на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе (далее – Заявка) - пакет документов на участие в конкурсе, подготовленный Участником согласно требованиям настоящей Конкурсной документации. Содержание и порядок подготовки Заявки установлен в пунктах 13-14 настоящей инструкции.

В связи с отсутствием на момент объявления конкурса механизма обеспечения обмена сведениями в форме электронного документа все Заявки, а так же и иные документы, которыми в соответствии с Главой 2 Федерального закона от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" обмениваются Организатор, Заказчик и Участники, оформляются в письменном виде.

Каждый Участник может подать только одну Заявку. В случае если Участник подает более одной Заявки, все Заявки с его участием отклоняются. Участник может представить предложение по цене по одному или всем лотам, указанным в «Заказе на работы» данной конкурсной документации. Не допускается подача Заявки на часть работ, входящих в лот. Представленные на конкурс лоты неделимы.

Предлагаемая цена контракта(ов) не должна превышать начальную цену контракта(ов), указанную в извещении о проведении конкурса и в Информационных картах настоящей Конкурсной документации. В случае превышения начальной цены контракта(ов) Заявка будет отклонена, как не соответствующая требованиям Конкурсной документации.

## 8. Затраты на участие в конкурсе

Участники несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявки. Заказчик и Организатор конкурса не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера и результатов проведения конкурса.

## 9. Законодательное регулирование

Организация конкурсов по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для  муниципальных нужд муниципального образования городское поселение п.Сонково Тверской области регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" с изменениями и дополнениями от 20.04.07.  №53-ФЗ  и от 24.07.07.  №218-ФЗ.

## 10. Предоставление конкурсной документации

Конкурсная документация для участия в конкурсе предоставляется всем желающим в порядке, установленном в извещении о проведении конкурса, опубликованном в официальном печатном издании, и в соответствии с настоящей статьей.

В соответствии с извещением о проведении конкурса установлен следующий порядок предоставления Конкурсной документации:

- на основании Заявления, поданного представителем заинтересованного лица лично либо по факсимильной связи, Организатор предоставит представителю такого лица Конкурсную документацию в письменном виде.

Конкурсная комиссия не рассматривает Заявки Участников, которые получили конкурсную документацию иным способом, чем это установлено в настоящем пункте инструкции.

## 11. Разъяснение положений конкурсной документации

Участник, которому необходимо получить разъяснения положений конкурсной документации, вправе обратиться к Организатору или Заказчику письмом (факс), которое направляется по адресам, указанным в Информационных картах:

- к Организатору за разъяснением по процедуре проведения конкурса,

- к Заказчику за разъяснением по предмету конкурса.

Организатор или Заказчик обязаны в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса направить в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации, если запрос поступил к Заказчику или Организатору не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи Заявок. В течение одного дня со дня направления разъяснений Организатор и (или) Заказчик обязаны разместить данные разъяснения на официальном сайте, но без указания Участника, от которого получен запрос.

## 12. Внесение изменений в конкурсную документацию

В любое время, но не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи Заявок, Организатор вправе внести изменения в Конкурсную документацию, при этом срок подачи заявок продлевается так, чтобы со дня официального опубликования в официальном печатном издании  и размещения на официальном сайте внесённых изменений  до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

Организатор в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений эти изменения опубликовывает в официальном печатном издании, в течение двух дней со дня принятия решения о внесении изменений эти изменения размещает на официальном сайте и направляет заказным письмом всем Участникам, которые приобрели Конкурсную документацию.

Внесенные изменения являются неотъемлемой частью Конкурсной документации.

## 13. Порядок оформления заявки

Заявка в соответствии с п. 7 данной Конкурсной документации оформляется на бумажных носителях в письменной форме на русском языке, и подаётся в запечатанном конверте, на котором указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная Заявка.

Участник размещения заказа вправе не  указывать на таком конверте наименование, почтовый адрес  (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

В конверте должны находиться документы, указанные в Информационных картах настоящей Конкурсной документации.

Оригиналы документов, входящие в Заявку, должны быть отпечатаны или быть рукописными (чернила, шариковая ручка).

Все документы Заявки, кроме оригиналов документов и нотариально заверенных копий, должны быть заверены уполномоченным лицом и печатью Участника.

Все страницы Заявки должны иметь сквозную нумерацию.

## 14. Предложения по цене, характеристикам работ и условиям исполнения муниципального  контракта

Участник должен подготовить и представить предложение по цене по форме № 1.2, установленной в настоящей Конкурсной документации.

## 15. Валюта Заявки

Цена в Заявке должна быть выражена в валюте, указанной в Информационных картах настоящей Конкурсной документации. В противном случае данная Заявка будет отклонена как не отвечающая требованиям конкурсной документации.

## 16. Порядок подачи Заявок

Все Заявки должны быть переданы Организатору до начала вскрытия конвертов с Заявками (окончательный срок подачи Заявок). Время, дата и место вскрытия конвертов с Заявками указаны в Информационных картах.

Каждый конверт с Заявкой, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении конкурса, регистрируется Организатором. По требованию Участника, подавшего конверт с Заявкой, Организатор выдает расписку в получении конверта с такой Заявкой с указанием даты и времени его получения.

## 17. Запоздавшие Заявки

Конверты с Заявками, полученные после окончания приема Заявок, конкурсной комиссией не рассматриваются, вскрываются Организатором, и в тот же день такие Заявки возвращаются Участникам.

## 18. Изменения в Заявках и их отзыв

Участник, подавший Заявку, вправе изменить или отозвать свою Заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с Заявками. Никакие изменения к Заявкам после окончания срока их подачи Организатором не принимаются.

19. Отказ от проведения конкурса

Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи Заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса опубликовывается и размещается Организатором, соответственно в течение пяти и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса, в официальном печатном издании и на официальном сайте. В течение двух дней со дня принятия указанного решения Организатором вскрываются конверты с Заявками, направляются соответствующие уведомления всем Участникам, подавшим Заявки.

## 20. Порядок вскрытия конвертов

Конкурсная комиссия производит вскрытие конвертов с Заявками публично в час, день и по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в Информационных картах настоящей Конкурсной документации.

Любой представитель Участника вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Заявками и осуществлять аудио- и видеозапись.

Сведения о содержании вскрытых конвертов, цены и условия исполнения  муниципальных контрактов оглашаются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Заявками.

## 21. Рассмотрение Заявок

Конкурсная комиссия в 10-ти дневный срок, начиная с даты вскрытия конвертов, изучает соответствие Участников и представленных ими Заявок на соответствие требованиям Конкурсной документации. На основании результатов рассмотрения Заявок конкурсная комиссия принимает решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе Участников.

Конкурсная комиссия имеет право запросить у соответствующих органов и организаций информацию о соответствии указанных Участником сведений действительности.

Если Заявка по существу не отвечает требованиям конкурсной документации, то она отклоняется как не отвечающая требованиям конкурсной документации

По результатам рассмотрения Заявок в день окончания рассмотрения оформляется и подписывается конкурсной комиссией Протокол рассмотрения Заявок, который в этот день размещается на официальном сайте.

Участникам, подавшим Заявки и признанным участниками конкурса, и Участникам, подавшим Заявки и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае, если в результате рассмотрения Заявок принято решение об отклонении всех Заявок,  конкурс признается несостоявшимся.

В случае допуска к участию в конкурсе только одной Заявки конкурс признается несостоявшимся. Участнику конкурса в течение 3 дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок предоставляется проект муниципального контракта.

## 22. Оценка и сопоставление Заявок

Исходя из критериев оценки Заявок, содержащихся в Информационных картах, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет Заявки Участников конкурса. Срок оценки и сопоставления  таких заявок  не может превышать 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок.

Конкурсная комиссия вправе привлекать профильных специалистов для изучения и оценки представленных документов.

Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия или неточности Заявок, при условии, если это не влияет на относительный рейтинг какого-либо Участника конкурса.

На основании результатов оценки и сопоставления Заявок конкурсной комиссией каждой Заявке присваивается порядковый номер относительно других Заявок.

Победителем конкурса признается Участник конкурса, Заявке которого присвоен первый номер.

## 23. Соблюдение конфиденциальности

Информация относительно изучения, оценки и сопоставления Заявок не подлежит разглашению до того, как будет объявлен Победитель конкурса.

Заказчик и Организатор не вправе предоставлять кому-либо сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну Участников.

## 24. Право на обжалование

Участники имеют право обжаловать решения и действия Организатора в связи с проведением конкурса в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 25. Подписание контракта

Победитель конкурса обязан подписать контракт в течение 20 дней с даты утверждения результатов конкурса, но не ранее 10 дней на условиях своей Заявки.

В случае отказа Победителя конкурса от подписания контракта в сроки, оговоренные в Информационных картах, его Заявка отклоняется. В этом случае новым Победителем конкурса признается Участник конкурса, Заявке которого по результатам оценки присвоен второй номер. В течение 5 дней от даты утверждения нового Победителя Заказчик направляет ему для подписания в законодательно установленные сроки проект контракта.

26. Изменение условий контракта.

Заказчик имеет право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных  с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ

Данные Информационные карты являются неотъемлемой частью Конкурсной документации.

В случае противоречия между условиями Инструкции участникам размещения заказа и положениями Информационных карт, Информационные карты имеют преобладающую силу.

Положения информационных карт

Цель конкурса: Выбор Участника, который готов выполнить работы по капитальному ремонту жилых домов: №8 по проспекту Ленина, №29 по улице Базарная и №18 по улице Зелёная поселка Сонково Сонковского района Тверской области

Заказчик: Администрация городского поселения посёлок Сонково Сонковского района Тверской области

Руководитель Заказчика: Возненко Александр Григорьевич

Адрес Заказчика: 171450, Тверская обл. п. Сонково, улица Луначарского, дом 2. тел.(48246) 2-13-40, факс 2-14-02

Организатор: Единая комиссия по размещению заказов для муниципальных нужд администрации Сонковского района Тверской области

Руководитель Организатора: Ершова Татьяна Михайловна

Адрес Организатора: 171450, Тверская обл. п. Сонково, пр. Ленина, д. 24 тел. (48246) 2 14 54,2 17 92 факс (48246) 2 12 60 e-mail: admin@sonkovo.ru

Источник финансирования: Средства Заказчика

Подготовка и подача заявки

Язык заявки: Русский

Валюта заявки: Российский рубль.

Начальная цена контрактов: общая стоимость лотов – 1 021 373рубля. лот №1 – 224 160 рублей; лот №2 – 391 182рубля; лот №3 - 406 031рубль.

Цена контракта: Цена контракта должна включать: стоимость выполнения работ без учета НДС. Цена контракта фиксированная на весь период выполнения работ.

Представленные на конкурс лоты неделимы. Не допускается подача Заявки на часть работ по лоту.

Адреса для запросов:

По процедуре проведения конкурса: 171450, Тверская обл. п. Сонково, пр. Ленина, д. 24 тел. (48246) 2 14 54,факс (48246) 2 12 60 e-mail: admin@sonkovo.ru

По предмету конкурса: 171450, Тверская обл. п. Сонково, улица Луначарского, дом 2. тел.(48246) 2-13-40, факс 2-14-02

Адрес для представления конвертов с Заявками: 171450, Тверская обл. п. Сонково, пр. Ленина, д. 24 тел. (48246) 2 17 92,факс (48246) 2 12 60 Перловой Елене Сергеевне

Время, место и дата вскрытия конвертов с Заявками (окончательный срок подачи Заявки): 171450, Тверская обл. п. Сонково, пр. Ленина, д. 24 10 часов 00 минут по московскому времени, 21 ноября 2007 года.

Требования к Участникам размещения заказа

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

Условия допуска Участников размещения заказа к конкурсу

1. Соответствие Участника требованиям к Участникам размещения заказа, установленным настоящей конкурсной документации; 2. Наличие всех документов, перечисленных в перечне документов, подаваемых в конверте с Заявкой; 3. Соответствие представленных документов требованиям Конкурсной документации и прилагаемым формам; 4. Достоверность сведений, представленных Участником; 5. Соответствие выполняемых работ требованиям "Заказа на работы".

Перечень документов, подаваемых в конверте с Заявкой

1) Заявка участника размещения заказа (приложение № 1 форма 1.1., оригинал); 2) Анкета участника размещения заказа (приложение № 2 форма 2.1., оригинал); 3) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц; или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей– для индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия), или копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц; или надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства – для иностранных лиц; 4) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника, в случае необходимости; 5) Предложение по цене на выполнение работ и условиям исполнения муниципального контракта (приложение № 1 форма 1.2., оригинал). Опись представленных документов с указанием общего количества листов в конверте с Заявкой (оригинал). Кроме вышеперечисленных документов Участник также вправе предоставить любые другие документы, подтверждающие соответствие его требованиям настоящей Конкурсной документации, а также: -справку об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год; -в случае наличия задолженности Участник может представить бухгалтерский баланс (форма № 1,2) за последний завершенный отчетный период

Оценка и сопоставление заявок

1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качество работ; 2) сроки (периоды) выполнения работ; 3) срок предоставления гарантии качества работ; 4) объем предоставления гарантий качества работ; Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Изменение условий контракта

Заказчик имеет право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объём всех предусмотренных контрактом(тами) работ не более чем на десять процентов такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком Заказчик вправе изменить цену контракта(ов) пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены.

## ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

НА   РЕМОНТНЫЕ   РАБОТЫ    №______

посёлок Сонково                                                                                                        «____» ______________ 2007 г.

Тверской области

«Заказчик» - муниципальное образование  городское поселение посёлка Сонково Сонковского района Тверской области, в лице главы администрации городского поселения посёлка Сонково Сонковского района Тверской области – Возненко Александра Григорьевича, действующего на основании Устава,  с одной стороны,   и______________________________ именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице________________________________________________, действующего на основании ______________________с другой стороны, именуемые Стороны,  на основании проведенного конкурса (протокол _____ от ___________2007 г.,далее - Протокол), заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - «Подрядчик» обязуется выполнить ремонтные работы в жилых(ом) домах(е) :  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________в посёлке Сонково Сонковского района  Тверской области, в объемах согласно сметам.

  - «Подрядчик» обязуется выполнить работы по ремонту объектов «Заказчика» в сроки, установленные настоящим Контрактом, по  заданиям «Заказчика» и сметной документации.

  - «Заказчик» обязуется обеспечить оплату выполненных работ.

2.СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

2.1. Стоимость выполняемых «Подрядчиком» работ по настоящему Контракту до окончания работ остается фиксированной и составляет _____________________ руб.,  без учёта  НДС.

2.2. При исполнении договора на производство ремонтных работ «Заказчик» вправе уменьшать или увеличивать объем работ, предусмотренных настоящим Контрактом до  10% с изменением  соответственно суммы договора не более чем на 10% в пределах выделенного лимита, что оформляется дополнительным соглашением

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1. выполнить все работы, предусмотренные в п.1.1. настоящего Контракта, в сроки, установленные в ст. 5 и в соответствии с условиями настоящего Контракта, обеспечить качественное выполнение ремонтных работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими  и экологическими нормами и правилами;

3.1.2. по согласованию с «Заказчиком» поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, строительные механизмы, за исключением  материалов, оборудования и изделий, поставляемых «Заказчиком»;

3.1.3. согласовывать с «Заказчиком» вопрос о привлечении к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту  Субподрядчиков. В случае достижения соглашения между Сторонами «Подрядчик» выступает в роли Генподрядчика;

3.1.4. нести ответственность перед «Заказчиком» за надлежащее исполнение работ по договору привлеченными Субподрядчиками и обеспечить контроль и  координацию их деятельности;

3.1.5. обеспечить  на  строительной  площадке соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также соблюдение природоохранного и земельного законодательств;

3.1.6. восстановить благоустройство, озеленение, ограждения, проезды и дорожки на строительной площадке и прилегающей территории, поврежденные в связи с его деятельностью;

3.1.7. обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы;

3.1.8. выполнить работы по Контракту с хорошим и отличным качеством, оцениваемым по СНиП;

3.1.9. обеспечить надлежащую охрану объекта, оборудования, строительной техники, материалов и другого имущества, поставленного «Подрядчиком» и «Заказчиком» на строительную площадку;

3.1.10. вывезти до дня подписания акта о приемке завершенного ремонта объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения, другое имущество, а также строительный мусор в места, указанные «Заказчиком»;

3.1.11. осуществить временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения.

3.2. При недостаточном финансировании из бюджета «Заказчика», «Подрядчик» может по согласованию с Заказчиком выполнять работы  за счет своих средств с последующей их оплатой, без предъявления исков, штрафных санкций и удорожания к «Заказчику».

3.3. Риск повреждений и ущерба любых работ, объекта или его части, имущества, оборудования и материалов, находящихся на строительной площадке до сдачи объекта в эксплуатацию «Заказчику», лежит полностью на «Подрядчике».

3.4. Обязанности «Заказчика»:

3.4.1. Гарантирует оплату работ, предусмотренных разделом 1 настоящего Контракта, в размерах и в сроки, установленные Контрактом.

3.4.2.обеспечить «Подрядчика»  сметной документацией, необходимой для своевременного выполнения подрядных работ в количестве 2-х экземпляров;

4.СРОКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

4.1. Настоящий Контракт,  вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

4.2. «Подрядчик» согласовывает  при заключении договора с «Заказчиком» график производства работ.

4.3. Работы по настоящему Контракту «Подрядчик»  начинает не позднее  01 декабря 2007года.

4.4. Работы по настоящему Контракту «Подрядчик»  выполняет  в срок до 31 декабря  2007 года

4.5. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.

4.6. Условия и порядок внесения изменений оговорены в разделе 9 настоящего Контракта..

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

5.1. «Заказчик» перечисляет на расчетный счет «Подрядчика» аванс в размере не более  30 % стоимости по договору в течение 10-ти банковских дней со дня подписания договора после предъявления счета на оплату.

5.2. «Заказчик», по мере поступления бюджетных денежных средств, оплачивает «Подрядчику» стоимость выполненных за предыдущий период работ.

5.3. Взаиморасчеты между «Заказчиком» и «Подрядчиком» за выполненные работы производятся  на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в соответствии с оформленными актами о приемке выполненных работ (КС-2) на основании сметы, согласованной Тверским региональным центром по ценообразованию в строительстве с учетом понижающего коэффициента в соответствии с предложением по цене, равным отношению предложения по цене  к начальной цене контракта.

5.4. Расчеты за материалы и изделия, передаваемые «Заказчиком» «Подрядчику», производятся по ценам их приобретения с учетом транспортных расходов и расходов «Заказчика» по заготовке и хранению этих материалов и изделий, но не более  нормативов, установленных сборниками Тверского регионального центра по ценообразованию в строительстве на момент их приобретения.

5.5.  «Заказчик» имеет право по распорядительным письмам «Подрядчика» производить оплату счетов напрямую субподрядным организациям, поставщикам материалов и организациям, предоставляющим услуги «Подрядчику».

5.6. До окончания работ по п.1.1. «Заказчик» резервирует и  не оплачивает 10% стоимости выполненных работ. После выполнения работ и принятия их представителем Заказчика, резервируемый объем средств перечисляется «Подрядчику».

5.7. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производятся в течение 10-ти банковских дней после завершения работ, включая устранение выявленных дефектов, на основания акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке.

6. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ КОНТРАКТА

6.1. «Заказчик»  назначает  на  объект  своего   представителя, который совместно с «Подрядчиком» оформляет акты о приемке выполненных работ, осуществляет технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых «Подрядчиком» материалов и оборудования проектно-сметной  документации.

Представитель «Заказчика» имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода ремонта.

6.2. В случае, если «Заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и за свой счет без увеличения стоимости строительства и общих сроков строительства обязан в согласованные с «Заказчиком» сроки переделать эти работы.

6.3. «Заказчик» вправе вносить любые изменения  в  объемы  работ, конструктивные решения, которые, по его мнению, необходимы, о чем он дает письменное распоряжение и вносит изменения в рабочую документацию, являющиеся обязательными для «Подрядчика».

6.4. «Подрядчик» ведет журнал производства работ, в котором отражает весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях «Заказчика» и «Подрядчика».

«Заказчик» проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями «Подрядчика», то он излагает свое мнение в журнале. «Подрядчик» обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных «Заказчиком».

6.5. Сдача и приемка работ

6.5.1. Сдача результата работ «Подрядчиком» и приемка его «Заказчиком» оформляются актом, подписанным обеими Сторонами. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой Стороной.

6.6 «Заказчик» вправе отказаться от приемки результата работ в случаях:

6.6.1. обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены «Подрядчиком» или «Заказчиком»;

6.6.2. неисполнения «Подрядчиком» обязательных требований к работе в силу закона, иных правовых актов или настоящего Контракта;

6.6.3. существенных недостатков, относительно которых был установлен разумный срок для их безвозмездного исправления и по истечении срока они остались не устраненными;

6.6.4. по другим основаниям, прямо предусмотренным законом.

7. ГАРАНТИИ

7.1. «Подрядчик»  гарантирует:

7.1.1. качество выполнения всех работ в соответствии с рабочей документацией, сметами, действующими стандартами, нормами, правилами и техническими условиями;

7.1.2. гарантийный срок на выполненные подрядные  работы  пять лет с  момента подписания   акта  представителем « Заказчика».

7.2.  В случае если в  период  гарантийного  срока обнаружатся  дефекты, допущенные  «Подрядчиком», то  «Подрядчик» обязан их устранить за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки. Гарантийный срок эксплуатации в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта  обнаруженных дефектов «Заказчик» составляет односторонний акт на основании квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

7.3. «Заказчик» гарантирует своевременное выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.

8.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.Стороны несут ответственность за невыполнение  или  ненадлежащее выполнение взятых на себя обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим  законодательством.

8.2. В случае нарушения обязательств,  предусмотренных настоящим Контрактом, «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ от общей цены Договора за каждый день нарушений обязательств.

8.3. В случае невыполнения работ, предусмотренных договором, по вине «Подрядчика», он возвращает «Заказчику» перечисленный аванс  или часть его в зависимости от  предыдущего погашения за счет выполненных работ с начислением процентов в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ на день исполнения денежного обязательства за весь период пользования перечисленными деньгами.

8.4. В случае нарушения обязательств,  предусмотренных настоящим Контрактом, «Заказчик» уплачивает пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ от общей цены Договора за каждый день нарушений обязательств.

8.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

8.6. В случае прекращения финансирования из бюджета и уведомлении об этом «Заказчиком» «Подрядчика», Стороны отказываются от предъявления исков и штрафных санкций. «Подрядчик» может продолжить работы с разрешения «Заказчика» и последующей оплатой или пересогласовать график производства работ по взаимному согласию Сторон.

8.7. «Заказчик» освобождается от уплаты штрафов и пени по договору в случае не перечисления средств для реализации Контракта из  бюджета.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1.  Сторона может требовать  изменения или расторжения настоящего Контракта в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в частности п.2 ст. 450 ГК РФ.

9.2. Изменения и дополнения, указанные п.10.1 настоящего Контракта имеют, силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.3. Если «Подрядчик» не приступил своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, «Заказчик» вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

9.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, «Заказчик» вправе назначить «Подрядчику» разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении «Подрядчиком» в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет «Подрядчика», а также потребовать возмещения убытков.

9.5. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

9.6. В случае прекращения Контракта по основаниям, предусмотренным законом или настоящим Контрактом, до приемки «Заказчиком» результата работы, выполненной «Подрядчиком», «Заказчик» вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией «Подрядчику» произведенных затрат.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности  за частичное или полное неисполнение любого  из своих  обязательств, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств, возникших после заключения настоящего Контракта в результате причин чрезвычайного характера, которые Стороны не смогли предвидеть  или предотвратить после заключения Контракта (военные действия, стихийные бедствия и т.д.).

10.2. Если невозможность полного  или  частичного  исполнения обязательств «Подрядчиком» будет существовать свыше одного месяца, «Заказчик» имеет право расторгнуть договор с последующим проведением взаиморасчетов в течение 15 дней, при этом «Подрядчик» в течение 15 дней возвращает «Заказчику» сумму неиспользованного аванса.

11.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1.  При возникновении споров по настоящему Контракту Стороны принимают меры к их урегулированию путем переговоров.

11.2. При невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они решаются в установленном порядке  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1.  Настоящий Контракт  составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13. АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

| Заказчика: | Подрядчика: |
| --- | --- |
| Администрация городского поселения посёлка Сонково Сонковского района Тверской области 171450, Тверская область, посёлок Сонково, улица Луначарского, д.2 . тел. 2-13-40, факс 2-14-02 ЗАКАЗЧИК: Глава администрации городского поселения посёлок Сонково Сонковского района Тверской области______________________А.Г.Возненко МП | ПОДРЯДЧИК: _________________________________ МП |

#### ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к  Контракту  № _____

от   ____________2007

Квартальное задание производства работ на 2007г.

тыс.руб.

| Наименование | Стоимость работ по Контракту | Стоимость работ на планируемый год | Задания по кварталам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| пр.Ленина д.8 ул.Базарная д.29 ул.Зелёная д.18 |  |  | Х | Х | Х |  |

| ЗАКАЗЧИК: Глава администрации городского поселения посёлок Сонково Сонковского района Тверской области: ____________________ А.Г.Возненко МП | ПОДРЯДЧИК: ____________________________ МП |
| --- | --- |

Приложение № 2

К Контракту №___     от

________2007г.

ПРОТОКОЛ

согласования договорной цены Контракта

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – администрация городского поселения посёлок Сонково Тверской области, в лице Главы администрации  городского поселения посёлок Сонково Сонковского района Тверской области Возненко А.Г. и Подрядчик ____________ в лице______________________________________, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о стоимости работ по Контракту на выполнение работ по капитальному ремонту жилого(ых ) домов ________________________________________________________________________

________________________________________________________в посёлке Сонково Сонковского района  Тверской   области на 2007 год, которая определена в  результате проведения конкурса и составляет ___________________ рублей, без учёта НДС.

ЗАКАЗЧИК                                                                            ПОДРЯДЧИК

## ЗАКАЗ НА РАБОТЫ

Капитальный ремонт  жилых домов в поселке Сонково  Сонковского района Тверской области:

1) №8 по проспект Ленина;

2) №29 по улице Базарная;

3) №18 по улице Зелёная.

1. Вводная часть.

Муниципальный заказ на выполнение работ по капитальному ремонту жилых домов поселка Сонково Сонковского района  Тверской области разработан согласно  сметной документации и в соответствии с графиками выполнения работ;

Победитель  конкурса обязуется:

а) заключить муниципальный контракт на выполнение подрядных работ с администрацией городского поселения посёлок Сонково  Сонковского района Тверской области

б) надлежащим образом оформить документы, подтверждающие выполнение работ.

в) произвести ремонтные работы на условиях своей Заявки и муниципального контракта;

г) надлежащим образом оформить исполнительскую и отчетную документацию на объектах согласно требованиям Российского законодательства в области строительства.

Победитель конкурса должен обеспечить:

а) Соответствие смете капитального ремонта жилых домов  (пускового комплекса),  согласование изменений, внесенных в смету  в ходе производства работ, в установленном порядке.

б) Поставку на объект всех необходимых  материалов, изделий и комплектующих деталей.

в) Безопасность проводимых на объекте работ для  населения и эксплуатирующего персонала.

г) Защиту окружающей среды при проведении работ на объекте.

д) Гарантийные обязательства по безвозмездному устранению на объекте выявленных в процессе эксплуатации дефектов и неисправностей, возникших по его вине.

Заказчик обязуется своевременно оплатить выполнение работ на основании заключенного контракта, в соответствии с предложением по цене на выполнение работ.

2. Список лотов, наименование объектов и перечень работ.

Перечень

объектов на проведение открытого конкурса по выполнению

ремонтных работ

| № лота | Наименование объекта | Перечень работ | Начальная цена контракта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилой дом № 8 по проспекту Ленина посёлка Сонково Сонковского района Тверской области | Капитальный ремонт жилого дома в соответствии со сметой. | 224 160 рублей (без НДС) |
| 2. | Жилой дом №29 по улице Базарная в посёлке Сонково Сонковского района Тверской области | Капитальный ремонт жилого дома в соответствии со сметой. | 391 182 рубля (без НДС) |
| 3 | Жилой дом №18 по улице Зелёная в посёлке Сонково Сонковского района Тверской области | Капитальный ремонт жилого дома в соответствии со сметой. | 406 031 рублей (без НДС) |
|  | итого |  | 1 021 373 рубля (без НДС) |

Сметы на выполнение работ находятся у Заказчика и организатора конкурса.

3. Условия оплаты.

Предоставление аванса до 30% в пределах стоимости работ по Контракту. Оплата выполненных работ производится  по Акту о приемке  выполненных работ с отсрочкой платежа 30  календарных дней

4.Условия изменения стоимости.

Заказчик при исполнении контракта в одностороннем порядке может изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных  с работами,  предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по  согласованию с Подрядчиком Заказчик   вправе изменить  цену контракта пропорционально объему указанных  дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены.

5.Сроки выполнения работ.

Работы по  капитальному ремонту  жилых домов должны быть выполнены в срок - декабрь 2007 года.

6. Требования к работам.

Выполнение работ по капитальному ремонту жилых домов №8 по проспекту Ленина, №29 по улице Базарная и  №18 по улице Зелёная в посёлке Сонково Сонковского района  Тверской области должно  соответствовать строительным нормам и правилам.

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

- Приложение № 1

  - форма 1.1 Заявка;

  - форма 1.2 Предложение по цене.

- Приложение № 2

  - форма 2.1 Анкета участника размещения заказа;

- Приложение №3

- форма 3.1  Сведения о субподрядчиках.

Приложение № 1

Форма 1.1

## "Форма Заявки участника размещения заказа"

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

"_____" _____________2007 г.

Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, __________________________ обязуется в случае принятия нашей Заявки выполнить работы

(наименование Участника)

по капитальному ремонту жилых домов:

1)_______________________________________________________________________;

2)_______________________________________________________________________;

3)_______________________________________________________________________.

на условиях, указанных в предложении по цене, в соответствии с требованиями к выполнению работ и условиям исполнения муниципального контракта.

Данную Заявку подаем с пониманием того, что:

- возможность участия в конкурсе зависит от нашего соответствия требованиям, предъявляемым к Участникам. Это соответствие может быть установлено только конкурсной комиссией путем проверки документов, предоставляемых нами;

- Заявка служит также разрешением конкурсной комиссии запрашивать любую информацию, которую она сочтет необходимой для проверки заявлений и сведений, содержащихся в нашей Заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции Участника;

- организатор оставляет за собой право отклонить или принять нашу Заявку.

Руководитель     __________________       (________________)

(подпись)                                   (фамилия , имя отчество)

М.П.

Приложение № 1

Форма 1.2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЦЕНЕ

Изучив Конкурсную документацию _________________________________________________

(полное наименование Участника конкурса, номер приглашения)

предлагает произвести работы __________________________ на условиях изложенных в данном предложении:

1. Стоимость работ без  учёта НДС _______________________________________________

2. В том числе добровольное страхование (в том числе строительных рисков) (без учета НДС)    ___________________________________________________;

3. Условия изменения стоимости:

_______________________________________________________________________________;

4. Условия оплаты:

_______________________________________________________________________________;

5. Минимальная сумма аванса и условия его предоставления:

_______________________________________________________________________________ ;

6. Сроки выполнения работ:

______________________________________________________________________________________________________________________ ;

7. Гарантийные обязательства (гарантийный паспорт):

______________________________________________________________________________;

Руководитель                                           __________________       (________________)

(подпись)                                   (фамилия , имя отчество)

М.П.

Приложение № 2

Форма 2.1

Анкета участника

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Юридический адрес |  |
| 4 | Фактическое местонахождение |  |
| 5 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета в банке, телефоны банка БИК, ИНН) |  |
| 6 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 7 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 8 | Адрес электронной почты Участника |  |
| 9 | Фамилия, имя, отчество руководителя |  |
| 10 | Паспортные данные (для иных физических лиц (номер, серия, кем и когда выдан) |  |
| 11 | Фамилия, имя, отчество и номер телефона ответственного за выполнение контракта |  |
| 12 | Адрес и телефон налоговой инспекции, в которой состоит на учете Участник |  |
| 13 | Адрес и телефон территориальной службы судебных приставов |  |

Руководитель                                           __________________       (________________)

(подпись)                                   (фамилия , имя отчество)

М.П.

Приложение № 3

Форма 3.1

## "Форма Субподрядчики, привлекаемые к выполнению работ по контракту"

Субподрядчики, привлекаемые к выполнению работ по контракту

| № лота | Наименование работ | Наименование субподрядчика | Сроки выполнения субподрядных работ | Стоимость работ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Руководитель         __________________       (________________)

(подпись)                              (расшифровка подписи)

м.п.