АДМИНИСТРАЦИЯ  СОНКОВСКОГО  РАЙОНА

Тверская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2010 г.                                                 п. Сонково                                       № 165 -па

О внесении изменений в Постановление 
администрации Сонковского района Тверской области 
от 24.06.2010 № 66-па 
«Об утверждении Муниципальной долгосрочной

целевой программы «Развитие системы

жилищно-коммунального и газового хозяйства

в муниципальном образовании Тверской области

«Сонковский район» на 2010-2012 годы»

В связи с внесением изменений в Решение о бюджете Сонковского района Тверской области  администрация Сонковского района постановляет:

- Внести в Постановление администрации Сонковского района Тверской области от 24.06.2010 № 66-па «Об утверждении Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие системы жилищно-коммунального и газового хозяйства в муниципальном образовании Тверской области «Сонковский район» на 2010-2012 годы» следующие изменения.

В паспорте программы пункт «Объем и источники финансирования (в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов)» изложить в следующей редакции:

| Объем и источники финансирования (в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов) | Бюджет; код; 2010г; 2011г; 2012г. всего; 3465,0; 100,0; 100,0. МО; 0502; 3465,0; 100,0; 100,0. |
| --- | --- |

Пункт 6 программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования Тверской области «Сонковский район».

Общая сумма расходов на реализацию Программы составит 3665,0 тыс. рублей

| год | Расходы всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет муниципального образования | Областной бюджет |
| 2010 | 3465,0 | 3465,0 | 0 |
| 2011 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 2012 | 100,0 | 100,0 | 0 |

Приложение 2 к долгосрочной целевой программе «Развитие  системы жилищно-коммунального и газового хозяйства в муниципальном образовании Тверской области  «Сонковский район» на 2010-2012 годы» «Цели, задачи, плановые показатели эффективности,  мероприятия реализации и  действия по выполнению мероприятий  долгосрочной целевой программы «Развитие системы жилищно-коммунального и газового хозяйства муниципального образования Тверской области «Сонковский район» на 2010-2012 годы» изложить в следующей редакции

| № п/п | Цели, задачи, их показатели, мероприятия и действия по выполнению мероприятий | Муниципальные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий | Единица измерения | Периодичность сбора | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель | Повышение качества жилищных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | Создание эффективной системы управления жилищным фондом |  | Тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 |
| Показатели задачи 1 | Доля многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющих компаний, ТСЖ, ЖК, ЖСК и выбравших непосредственный способ управления |  | % | Один раз в квартал | 90 | 95 | 100 |
|  | Доля многоквартирных домов, в которых собственники жилых помещений выбрали способ управления – управляющей организацией, с долей участия, не превышающей 25 %, находящейся в государственной (муниципальной) собственности |  | % | Один раз в квартал | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля многоквартирных домов, охваченных договорными отношениями, в зависимости от выбранного способа управления |  | % | Один раз в квартал | 90 | 95 | 100 |
| Мероприятие а) | Формирование эффективной системы управления многоквартирными домами | Администрация Сонковского района, органы местного самоуправления, отдел жилищно-коммунального, газового хозяйства и строительства администрации района |  |  | + | + | + |
| Действия по выполнению мероприятия а) | Представление информации о мониторинге ситуации по выбору собственниками помещений в многоквартирных домах способа управления в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области |  |  | Один раз в квартал | + | + | + |
|  | Разработка проекта типового договора управления многоквартирным домом |  |  |  | + | - | - |
|  | Разработка и утверждение порядка по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих компаний для управления многоквартирным домом, собственники помещений в которых не выбрали способ управления или не реализовали принятое решение |  |  |  | + | - | - |
|  | Разработка и утверждение муниципальной программы по благоустройству территории |  |  |  | - | + | - |
| Задача 2 | Улучшение технического состояния объектов жилищного фонда |  | Тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 |
| Показатели задачи 2 | Доля отремонтированных многоквартирных домов в общем объеме многоквартирных домов, требующих капитального ремонта |  | % | Один раз в полугодие | - | 3,4 | 3,4 |
|  | Доля подключенных многоквартирных жилых домов к системам коммунальной инфраструктуры в общем объеме многоквартирных домов |  | % | Один раз в полугодие | 5 | 5 | 5 |
| Мероприятие а) | Координация проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Администрация Сонковского района, органы местного самоуправления, отдел жилищно-коммунального, газового хозяйства и строительства администрации района |  |  | + | + | + |
| Ддействия по выполнению мероприятия а) | Представление информации о разработке нормативно-правовых актов по предоставлению финансовой поддержки ТСЖ, ЖСК, ЖК, управляющим компаниям по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области |  |  | Один раз в год | + | + | + |
|  | Представление информации о мониторинге объемов средств, направленных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области |  |  | Ежеквартально | + | + | + |
|  | Представление информации о проведении ТСЖ, ЖК, ЖСК, управляющими компаниями ежегодной оценки технического состояния многоквартирных домов, находящихся в управлении, в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области |  |  | Один раз в год | + | + | + |
|  | Разработка и утверждение муниципальной программы по подключению многоквартирных жилых домов к системам коммунальной инфраструктуры |  |  |  | + | - | - |
| Задача 3 | Снижение темпов роста аварийного жилищного фонда |  | Тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 |
| Показатели задачи 3 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных аварийными |  | % | Один раз в полугодие | 1,54 | 1,43 | 1,31 |
|  | Доля площади многоквартирных домов, признанных аварийными, в общей площади многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования |  | % | Один раз в полугодие | 1,46 | 2,58 | 2,04 |
| Мероприятие а) | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и ликвидация аварийных домов | Администрация Сонковского района, органы местного самоуправления, отдел жилищно-коммунального, газового хозяйства и строительства администрации района | кв. м. | Один раз в год | 154 | 156 | 1060 |
| Действия по выполнению мероприятия а) | Разработка и утверждение нормативных правовых актов по созданию Межведомственной комиссии по признанию многоквартирных домов аварийными и порядка работы данной Комиссии |  |  | Один раз в год | + | - | - |
|  | Мониторинг ситуации по: - наличию многоквартирных домов и площадей, признанных аварийными, в том числе по физическому износу; - количеству семей и граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде; - переселенным из аварийного жилья; - объемам средств, направленных на переселение граждан из аварийного жилого фонда |  |  | Один раз в год | + | + | + |
| Цель | Повышение качества предоставляемых населению коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | Создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса |  | Тыс. руб. |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Показатель задачи 1 | Наличие утвержденных комплексных программ развития коммунальной инфраструктуры |  | да / нет | Один раз в год | да | да | да |
| Мероприятие а) | Организация устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация Сонковского района, органы местного самоуправления, отдел жилищно-коммунального, газового хозяйства и строительства администрации района |  |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Действия по выполнению мероприятия а) | Утверждение комплексного плана подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду |  |  | Второй квартал | + | + | + |
|  | Рассмотрение на заседании администрации муниципального образования вопросов о ходе выполнения плана подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду |  |  | Третий квартал | + | + | + |
|  | Рассмотрение на заседании администрации муниципального образования вопросов о ходе осенне-зимнего периода в организациях ЖКХ |  |  | Первый и четвертый кварталы | + | + | + |
|  | Представление в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области информации о ходе реализации комплексного плана подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к осенне-зимнему периоду |  | да / нет | Один раз в год | да | да | да |
|  | Разработка технического задания на проектирование объектов коммунального хозяйства и представление его в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области |  |  | Второй квартал | + | + | + |
|  | Представление в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области выписки из бюджета муниципального образования о наличии средств местного бюджета на обеспечение софинансирования по проектированию и строительству объектов коммунального хозяйства в рамках областного фонда софинансирования расходов |  |  |  | + | + | + |
|  | Размещение заказа на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство объекта коммунального хозяйства |  |  |  | + | + | + |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство объекта коммунального хозяйства |  |  |  | + | + | + |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство объекта коммунального хозяйства |  |  |  | + | + | + |
|  | Размещение заказа на выполнение работ по строительству объекта коммунального хозяйства |  |  |  | + | + | + |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта коммунального хозяйства |  |  |  | + | + | + |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по строительству объекта коммунального хозяйства |  |  |  | + | + | + |
|  | Размещение заказа на выполнение работ по ремонту оборудования котельных |  |  | Четвёртый квартал | + | - | - |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту оборудования котельных |  |  | Четвёртый квартал | + | - | - |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту оборудования котельных |  |  | Четвёртый квартал | + | - | - |
| Задача 2 | Создание условий для финансовой стабильности работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства |  | Тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 |
| Показатели задачи 2 | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства |  | % | Один раз в квартал | 50 | 33 | 33 |
|  | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам |  | % | Один раз в год | 100 | 100 | 100 |
| Мероприятие а) | Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности | Администрация Сонковского района, органы местного самоуправления, отдел жилищно-коммунального, газового хозяйства и строительства администрации района |  |  | + | + | + |
| Действия по выполнению мероприятия а) | Разработка и утверждение программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  | + | - | - |
|  | Разработка и утверждение подпрограмм по оснащению многоквартирных домов коллективными приборами учета |  |  |  | + | - | - |
|  | Представление в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области информации о мониторинге ситуации по: - оснащению многоквартирных домов коллективными приборами учета; - установке приборов учета отпуска энергоресурсов организациями коммунального комплекса |  |  |  | + | + | + |
|  | Представление в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области информации о проведении энергетического обследования объектов, подлежащих обязательному энергоаудиту |  |  |  | + | + | + |
|  | Представление в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области информации о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  | + | + | + |
| Цель | Развитие газификации населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | Повышение уровня газификации жилищного фонда (квартир) муниципального образования |  | Тыс. руб. |  | 3165,0 | 100,0 | 100,0 |
| Показатели задачи 1 | Доля газифицированных домовладений и квартир |  | % | Один раз в год | 18 | 20 | 22 |
|  | Количество построенных газораспределительных сетей в рамках адресной инвестиционной программы |  | км | Один раз в год | 3,5 | 40,0 | 51,5 |
| Мероприятие а) | Организация строительства внутрипоселковых газовых сетей в рамках программы общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Межрегионгаз» | Администрация Сонковского района, отдел жилищно-коммунального, газового хозяйства и строительства администрации района, финансовый отдел администрации района | км | Один раз в квартал | - | 19,0 | 19,5 |
| Действия по выполнению мероприятия а) | Разработка и утверждение РЦП «Газификация муниципального образования Тверской области «Сонковский район» на 2010-2014 годы» |  |  | Первый квартал | + | - | - |
|  | Подготовка и направление документов для включения в программу ООО «Межрегионгаз» строительства межпоселковых газопроводов |  |  | Четвертый квартал | + | + | + |
|  | Подготовка и направление документов для участия в конкурсе по определению инвестиционных программ по проектированию и строительству разводящих газовых сетей в населенных пунктах, подлежащих софинансированию из средств областного фонда софинансирования расходов, в рамках адресной инвестиционной программы (в случае включения в программу ООО «Межрегионгаз») |  | ед | Третий квартал | - | 9 | 12 |
|  | Обеспечение выполнения условий плана-графика синхронизации в части строительства разводящих газовых сетей и подготовки потребителей к приему природного газа |  | % | Один раз в квартал | 100 | 100 | 100 |
|  | Разработка технического задания на проектирование объекта строительства разводящих газовых сетей в населенных пунктах и представление его в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области |  |  |  | + | + | + |
|  | Представление в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области выписки из бюджета муниципального образования о наличии средств местного бюджета на обеспечение софинансирования по строительству разводящих газовых сетей в рамках областного фонда софинансирования расходов |  |  | Четвертый квартал | + | + | + |
|  | Размещение заказа на выполнение работ по разработке проектной документации на объекте строительства разводящих газовых сетей в населенных пунктах |  |  |  | + | + | + |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации на объекте строительства разводящих газовых сетей в населенных пунктах |  |  |  | + | + | + |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по разработке проектной документации на объекте строительства разводящих газовых сетей в населенных пунктах |  |  |  | + | + | + |
|  | Размещение заказа на выполнение работ на объекте строительства разводящих газовых сетей в населенных пунктах |  |  |  | + | + | + |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ на объекте строительства разводящих газовых сетей в населенных пунктах |  |  |  | + | + | + |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ на объекте строительства разводящих газовых сетей в населенных пунктах |  |  |  | + | + | + |
| Мероприятие б) | Организация проектирования и строительства газопроводов |  | км | Один раз в квартал | - | 21 | 32 |
| Действия по выполнению мероприятия б) | Подготовка и направление документов для участия в конкурсе по определению инвестиционных программ по строительству газовых сетей для газификации населенных пунктов, подлежащих софинансированию из средств областного фонда софинансирования расходов, в рамках адресной инвестиционной программы |  | ед. | Третий квартал | - | 9 | 12 |
|  | Разработка технического задания на проектирование объекта строительства разводящих газовых сетей для газификации населенных пунктов и представление его в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области |  |  |  | + | + | + |
|  | Представление в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области выписки из бюджета муниципального образования о наличии средств местного бюджета на обеспечение софинансирования по строительству разводящих газовых сетей в рамках областного фонда софинансирования расходов |  |  | Четвертый квартал | + | + | + |
|  | Размещение заказа на выполнение работ по разработке проектной документации на объекте строительства газовых сетей для газификации населенных пунктов |  |  |  | + | + | + |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации на объекте строительства газовых сетей для газификации населенных пунктов |  |  |  | + | + | + |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по разработке проектной документации на объекте строительства газовых сетей для газификации населенных пунктов |  |  |  | + | + | + |
|  | Размещение заказа на выполнение работ на объекте строительства газовых сетей для газификации населенных пунктов согласно проектной документации |  |  |  | + | + | + |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ на объекте строительства газовых сетей для газификации населенных пунктов согласно проектной документации |  |  |  | + | + | + |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ на объекте строительства газовых сетей для газификации населенных пунктов согласно проектной документации |  |  |  | + | + | + |
| Мероприятие в) | Реализация РЦП «Газификация муниципального образования Тверской области «Сонковский район» на 2010-2014 годы» |  | Тыс. руб |  | 3165,0 | 0 | 0 |
| Действия по выполнению мероприятия в) | Размещение заказа на выполнение работ на объекте строительства внутрипоселковых разводящих газовых сетей п. Сонково (ул. Киселева, ул. Квасникова, ул. Луначарского, ул. Зеленая, ул. Андрианова) согласно проектной документации |  |  |  | + | - | - |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ на объекте строительства внутрипоселковых разводящих газовых сетей п. Сонково (ул. Киселева, ул. Квасникова, ул. Луначарского, ул. Зеленая, ул. Андрианова) согласно проектной документации |  |  |  | + | - | - |
|  | Строительство внутрипоселковых разводящих газовых сетей п. Сонково (ул. Киселева, ул. Квасникова, ул. Луначарского, ул. Зеленая, ул. Андрианова) |  | км |  | 3,5 | - | - |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту |  |  |  | + | - | - |

Приложение 1 к долгосрочной целевой программе «Развитие  системы жилищно-коммунального и газового хозяйства в муниципальном образовании Тверской области 
«Сонковский район» на 2010-2012 годы» «Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий  долгосрочной целевой программы «Развитие системы жилищно-коммунального и газового хозяйства муниципального образования Тверской области «Сонковский район» на 2010-2012 годы» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Ключевые действия по выполнению мероприятий программы развития | Запланированный срок выполнения действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Представление информации о мониторинге ситуации по выбору собственниками помещений в многоквартирных домах способа управления в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом |
| 2 | Разработка проекта типового договора управления многоквартирным домом | 2010 год, 1 квартал |
| 3 | Разработка и утверждение порядка по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих компаний для управления многоквартирным домом, собственники помещений в которых не выбрали способ управления или не реализовали принятое решение | 2010 год, 1 квартал |
| 4 | Разработка и утверждение муниципальной программы по благоустройству территории | 2010 год, 4 квартал |
| 5 | Представление информации о разработке нормативно-правовых актов по предоставлению финансовой поддержки ТСЖ, ЖСК, ЖК, управляющим компаниям по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчётным |
| 6 | Представление информации о мониторинге объемов средств, направленных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом |
| 7 | Представление информации о проведении ТСЖ, ЖК, ЖСК, управляющими компаниями ежегодной оценки технического состояния многоквартирных домов, находящихся в управлении, в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчётным |
| 8 | Разработка и утверждение муниципальной программы по подключению многоквартирных жилых домов к системам коммунальной инфраструктуры | 2010 год, 4 квартал |
| 9 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов по созданию Межведомственной комиссии по признанию многоквартирных домов аварийными и порядка работы данной Комиссии | 2010 год, 1 квартал |
| 10 | Мониторинг ситуации по переселению граждан из аварийного жилого фонда | Два раза в год: до 01.02 и до 20.07 |
| 11 | Утверждение комплексного плана подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду | Ежегодно, второй квартал |
| 12 | Рассмотрение на заседании администрации муниципального образования вопросов о ходе выполнения плана подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду | Ежегодно, третий квартал |
| 13 | Рассмотрение на заседании администрации муниципального образования вопросов о ходе осенне-зимнего периода в организациях ЖКХ | Ежегодно, первый и четвертый квартал |
| 14 | Представление в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области информации о ходе реализации комплексного плана подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к осенне-зимнему периоду | Ежегодно до 01.10 |
| 15 | Разработка технического задания на проектирование объектов коммунального хозяйства и представление его в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области | Ежегодно, второй квартал |
| 16 | Представление в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области выписки из бюджета муниципального образования о наличии средств местного бюджета на обеспечение софинансирования по проектированию и строительству объектов коммунального хозяйства в рамках областного фонда софинансирования расходов | 1 раз в год до 20.02 |
| 17 | Размещение заказа, заключение муниципального контракта, подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство объекта коммунального хозяйства | Ежегодно |
| 18 | Размещение заказа, заключение муниципального контракта, подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по строительству объекта коммунального хозяйства | Ежегодно |
| 19 | Разработка и утверждение программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 2010 год, 3 квартал |
| 20 | Разработка и утверждение подпрограмм по оснащению многоквартирных домов коллективными приборами учета | 2010 год, 3 квартал |
| 21 | Представление в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области информации о мониторинге ситуации по оснащению многоквартирных домов коллективными приборами учета и установке приборов учета отпуска энергоресурсов организациями коммунального комплекса | 2010 год, 4 квартал |
| 22 | Представление в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области информации о проведении энергетического обследования объектов, подлежащих обязательному энергоаудиту | 2011 год, 4 квартал |
| 23 | Представление в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области информации о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Ежеквартально до 20 числа, следующего за отчётным кварталом |
| 24 | Разработка и утверждение РЦП «Газификация муниципального образования Тверской области «Сонковский район» на 2010-2014 годы» | 2010 год, первый квартал |
| 25 | Подготовка и направление документов для включения в программу ООО «Межрегионгаз» строительства межпоселковых газопроводов | Ежегодно, 4 квартал |
| 26 | Подготовка и направление документов для участия в конкурсе по определению инвестиционных программ по проектированию и строительству разводящих газовых сетей в населенных пунктах, подлежащих софинансированию из средств областного фонда софинансирования расходов, в рамках адресной инвестиционной программы (в случае включения в программу ООО «Межрегионгаз») | Ежегодно, 4 квартал |
| 27 | Обеспечение выполнения условий плана-графика синхронизации в части строительства разводящих газовых сетей и подготовки потребителей к приему природного газа | Обеспечивать постоянно |
| 28 | Разработка технического задания на проектирование объекта строительства разводящих газовых сетей в населенных пунктах и представление его в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области | Ежегодно, 1 квартал |
| 29 | Представление в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области выписки из бюджета муниципального образования о наличии средств местного бюджета на обеспечение софинансирования по строительству разводящих газовых сетей в рамках областного фонда софинансирования расходов | 1 раз в год до 20.02 |
| 30 | Подготовка и направление документов для участия в конкурсе по определению инвестиционных программ по строительству газовых сетей для газификации населенных пунктов, подлежащих софинансированию из средств областного фонда софинансирования расходов, в рамках адресной инвестиционной программы | 2011, 2012 годы до 20.02 |
| 31 | Размещение заказа на выполнение работ на объекте строительства разводящих газовых сетей в населённых пунктах, заключение муниципального контракта на выполнение работ на объекте строительства разводящих газовых сетей в населённых пунктах. | Ежегодно, 2, 3 кварталы |
| 32 | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ на объекте строительства разводящих газовых сетей в населённых пунктах | Ежегодно, 4 квартал |
| 33 | Размещение заказа на выполнение работ по ремонту оборудования котельных | 4 квартал 2010 года |
| 34 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту оборудования котельных | 4 квартал 2010 года |
| 35 | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту оборудования котельных | 4 квартал 2010 года |

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого  заместителя главы администрации района Н.Н. Дорохова

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Сонковский вестник».

Глава Сонковского района                                                                                 В.Н.Михайлов