Муниципальная программа

«Развитие индивидуального жилищного строительства на территории Сонковского района Тверской области

на 2011 – 2015 годы»

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие индивидуального жилищного строительства на территории Сонковского района Тверской области

на 2011 – 2015 годы»

| Наименование программы | «Развитие индивидуального жилищного строительства на территории Сонковского района Тверской области на 2011 – 2015 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Сонковского района Тверской области |
| Основные разработчики Программы | Отдел архитектуры и градостроительства, комитет по имуществу, отдел ЖКГХ и строительства администрации Сонковского района Тверской области |
| Дата утверждения программы | Утверждена Постановлением администрации Сонковского района Тверской области от 29.03.2011г. № 41-па |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы: создание условий для развития индивидуального жилищного строительства в муниципальном образовании Тверской области «Сонковский район». Задачи Программы: - активизация работы по формированию земельных участков под индивидуальное жилищное строительство; - обеспечение коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых под индивидуальное жилищное строительство; - повышение информированности населения по вопросам индивидуального жилищного строительства, информационное обеспечение реализации Программы. |
| Исполнители Программы | Администрация Сонковского района Тверской области |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - планируемое предоставление земельных участков индивидуальным застройщикам: а) под точечную индивидуальную застройку: 2011 год – 0,15/1 га/количество участков; 2012 год – 0,3/2 га/количество участков; 2013 год – 0,3/2 га/количество участков; 2014 год – 0,3/2 га/количество участков; 2015 год – 0,3/2 га/количество участков; - планируемый ввод жилья построенного индивидуальными застройщиками: 2011 год – 190/2 кв. м/ количество домов; 2012 год – 200/2 кв. м/ количество домов; 2013 год – 200/2 кв. м/ количество домов; 2014 год – 200/2 кв. м/ количество домов; 2015 год – 200/2 кв. м/ количество домов |
| Сроки реализации Программы | 2011 - 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Планируемый объем финансирования Программы на предоставление участков и строительство жилья на 2011-2015 годы – 18620 тыс. рублей, в том числе по годам реализации и источникам финансирования: - 2011 год -3420 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета - 0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 0 тыс. руб; средства инвесторов, застройщиков – 3420 тыс. руб. - 2012 год -3600 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 0 тыс. руб; средства инвесторов, застройщиков – 3600 тыс. руб. - 2013 год -3600 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 0 тыс. руб; средства инвесторов, застройщиков – 3600 тыс. руб. - 2014 год – 4000 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета –0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 0 тыс. руб; средства инвесторов, застройщиков – 4000 тыс. руб. - 2015 год -4000 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета –0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 0 тыс. руб; средства инвесторов, застройщиков – 4000 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы ожидается: - предоставление земельных участков под точечную индивидуальную застройку - 1,35 /9, га/количество участков; в том числе земельных участков, обеспеченных коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой 0,75/ 5 га/количество участков; - ввод жилья, построенного индивидуальными застройщиками – 990/10 кв. м/количество домов |
| Основные механизмы реализации Программы | Ответственными за реализацию Программы являются: отдел архитектуры и градостроительства, комитет по имуществу, отдел ЖКГХ и строительства администрации Сонковского района Тверской области Реализация программы осуществляется в течение 2011- 2015 годов путем достижения предусмотренных Программой целей и задач, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей Программы |
| Основные механизмы мониторинга реализации программы | В течение всего периода реализации Программы осуществляются квартальный и ежегодный мониторинги реализации Программы. Квартальные отчеты о реализации Программы в срок до 10 числа, месяца следующего за отчетным кварталом, представляются в департамент строительного комплекса Тверской области. Ежегодный мониторинг Программы осуществляется на основании предоставления годового отчета до 20 января года, следующего за отчетным годом, администрацией Сонковского района Тверской области в департамент строительного комплекса Тверской области |

1.  Характеристика проблем, 
на решение которых направлена Программа

Серьезным резервом для увеличения объемов жилищного строительства является малоэтажное домостроение, которое обладает рядом существенных преимуществ перед традиционным строительством многоэтажного жилья.

Данные социологических обследований показывают, что жилищная проблема стоит перед 60 % российских семей, в той или иной степени не удовлетворенных жилищными условиями. Из общего числа граждан, желающих улучшить жилищные условия, 58 % предпочитают жить в индивидуальном доме и только  38 % – в отдельной квартире.

Развитие малоэтажного жилищного строительства предусматривается путем стимулирования индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, на которых предусматривается строительство жилья экономического класса.

В последние годы малоэтажное жилищное строительство стало развиваться опережающими темпами. Основную роль здесь стали играть частные и индивидуальные застройщики. Доля малоэтажного жилья, построенного индивидуальными застройщиками, в 2009 году в Тверской области составила 60 %,  в Сонковском районе составила 80% процентов, что на 20% процентов выше среднего показателя по Тверской области.

На сегодняшний день одной из проблем по развитию индивидуального жилищного строительства является отсутствие градостроительных планов земельных участков под жилищное строительство.

Препятствует развитию индивидуального жилищного строительства и отсутствие территорий, обеспеченных коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой, на которых предусмотрено индивидуальное жилищное строительство.

Не в полной мере задействован механизм привлечения частных инвестиций в сферу создания коммунальной инфраструктуры под малоэтажную индивидуальную застройку, не используется залоговый механизм использования земельных участков под инженерное обеспечение. В связи с этим необходимо содействие индивидуальным застройщикам со стороны государства и муниципальных образований.

Низкий уровень доходов населения, в особенности в сельской местности, отрицательно сказывается на принятии решения об улучшении жилищных условий.

Кроме того, в большинстве случаев при строительстве индивидуального жилого дома гражданами используются традиционные затратные технологии строительства малоэтажных индивидуальных домов. Вместе с тем, современные технологии строительства позволяют при сохранении основных качеств малоэтажных индивидуальных строений (устойчивость, долговечность, комфортность, теплоустойчивость) существенно снижать их себестоимость.

Меры государственной поддержки на строительство внешних инженерных сетей предусматривается реализовать в рамках федеральных и региональных программ и мероприятий по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, а также за счет средств местного бюджета Сонковского района Тверской области.

Мероприятия, обозначенные Программой, входят в число основных направлений, предусмотренных приоритетным национальным проектом «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», не могут быть решены в течение одного финансового года, носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие населения муниципального образования Тверской области «Сонковский район».

2. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2011 - 2015 годы.

3. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы – создание условий для развития индивидуального жилищного строительства в муниципальном образовании Тверской области «Сонковский район».

Основными задачами Программы являются:

- активизация работы по формированию земельных участков под индивидуальное жилищное строительство;

- обеспечение коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых под индивидуальное жилищное строительство;

- повышение информированности населения по вопросам индивидуального жилищного строительства, информационное обеспечение реализации Программы.

В результате реализации Программы ожидается достижение следующих показателей:

- формирование земельных участков под точечную индивидуальную застройку 1,35 /9  га/количество участков;

-  ввод жилья, построенного индивидуальными застройщиками в 2011-2015 годах – 990/10 кв. м/количество домов.

4. Общий объем финансирования Программы

Общий планируемый объем финансирования Программы на предоставление участков и строительство индивидуального жилья на 2011 - 2015 годы составит 18620 тыс. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета – 0 тыс. рублей;

- средства областного бюджета Тверской области – 0 тыс. рублей;

- средства населения, кредитные средства, другие источники финансирования – 18620 тыс. рублей.

Планируемые объемы финансирования Программы по годам реализации:

2011 год – 3420 тыс. рублей;

2012 год - 3600 тыс. рублей;

2013 год - 3600  тыс. рублей;

2014 год - 4000  тыс. рублей;

2015 год - 4000  тыс. рублей.

5

5. Механизм реализации Программы

По состоянию на 01.01.2011 в стадии освоения в целях точечного индивидуального жилищного строительства находятся 5 земельных участков общей площадью 0,792 га. Их перечень представлен в Таблице 1.

Перечень земельных участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство, находящихся в стадии освоения по состоянию на 01.01.2011

Таблица 1

| № п/п | Место расположения земельного участка, адрес | Площадь земельного участка, га | Год планируемого ввода жилья | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Сонково, ул. Клубная, д. 23 | 0,23 | 2012 | Водопровод, эл. сети, канализация местная. |
| 2 | п. Сонково, ул. 9 Января | 0,1205 | 2013 | Водопровод, эл. сети, газ, канализация местная. |
| 3 | п. Сонково, ул. Больничный городок | 0,113 | 2014 | Водопровод, эл. сети, газ, канализация местная. |
| 4 | п. Сонково, ул. Пролетарская | 0,1562 | 2015 | Водопровод, эл. сети, газ, канализация местная. |
| 5 | п. Сонково, ул. Клубная | 0,1723 | 2011 | Водопровод, эл. сети, канализация местная. |

В рамках реализации Программы исполнитель программы - Сонковский район осуществляет:

- анализ имеющихся свободных земельных участков на предмет возможного использования их под жилищное строительство;

- разработку схем размещения площадок под индивидуальное жилищное строительство с определением очередности их освоения;

- формирование земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, постановка на государственный кадастровый учет, получение технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;

- разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования;

- обеспечение земельных участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство, коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой;

- формирование пакета документов по земельным участкам, предназначенным под индивидуальное жилищное строительство;

-  проведение аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под индивидуальное жилищное строительство;

- предоставление земельных участков по результатам проведения аукционов для индивидуального жилищного строительства;

- проведение совещаний, обучающих  семинаров по вопросам малоэтажного жилищного строительства, внедрения новых технологий домостроения;

- публикации в местных средствах массовой материалов о малоэтажном жилищном строительстве;

- разъяснение населению мер поддержки индивидуальных застройщиков, оказываемых в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ и мероприятий;

- предоставление иных мер поддержки индивидуальных застройщиков.

Исполнитель Программы определяет земельные участки, в том числе под комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства, планируемые к освоению в 2011 – 2015 годах.

Перечень земельных участков, планируемых к выделению под комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства в 2011 – 2015 годах

Таблица 2

| № п/п | Место- положение земельного участка, адрес | Площадь земельного участка, га | Категория земель | Планируемый выход жилья, число домов/тыс. кв. м | Обеспеченность инфраструктурой | Год вовлечения в оборот |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Сонково, ул. Клубная | 5,2051 | Земли населенных пунктов | 3900кв.м. жилья, 26 уч-в | Водопровод и эл. сети не более 50м, автодорога вдоль границы площадки | 2015 |
| 2 | п. Сонково, ул. Клубная | 10, 4325 | Земли населенных пунктов | 7800 кв.м. жилья, 52 уч-ка | Не имеются | 2015 |
| 3 | п. Сонково, ул. Клубная | 16, 9458 | Земли населенных пунктов | 12750 кв.м. жилья, 85 уч-в | Автодорога вдоль границы площадки | 2015 |

Реализация Программы осуществляется на  основе законодательства Российской Федерации, Тверской области и нормативных правовых актов муниципального образования.

Мероприятия муниципальной программы «Развитие индивидуального жилищного строительства на территории Сонковского района Тверской области на 2011 – 2015 годы» прилагаются (Приложение 1).

Муниципальным образованием «Сонковский район» предусмотрены меры поддержки индивидуальных застройщиков как на этапе получения разрешительной документации на строительство, так и в ходе строительства жилого дома.

Меры поддержки индивидуальных застройщиков

Таблица 3

| № п/п | Наименование мер поддержки индивидуальных застройщиков | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Предоставление под индивидуальное жилищное строительство земельных участков | Комитет по имуществу администрации Сонковского района |
| 3 | Создание условий для развития рынка строительных материалов для малоэтажного домостроения | Администрация Сонковского района |
| 4 | Обеспечение реализации права граждан на заготовку древесины на строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации закона Тверской области от 18.09.2007 № 96-ЗО «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд и порядка заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд» | Администрация Сонковского района |
| 5 | Предоставление индивидуальным застройщикам проектов типовых домов | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Сонковского района |
| 6 | Информирование индивидуальных застройщиков о современных технологиях малоэтажного домостроения, энергоэффективных и экологичных материалах и конструкциях, используемых для малоэтажного жилищного строительства | Отдел ЖКГХ и строительства администрации Сонковского района |
| 7 | Обеспечение доступа индивидуальных застройщиков к информации о подрядных строительных организациях, осуществляющих строительство малоэтажных жилых домов, проектных и архитектурных организациях, занимающихся проектированием и разработкой архитектурных решений индивидуальных жилых домов | Отдел ЖКГХ и строительства администрации Сонковского района |
| 8 | Оказание содействия индивидуальным застройщикам в ходе строительства индивидуального жилого дома в рамках: - подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»; - долгосрочной целевой программы Тверской области «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области в 2009 – 2013 годах» «Социальное развитие села до 2012 года» | Администрация Сонковского района |

VI. Оценка механизмов мониторинга реализации Программы

Реализация Программы осуществляется администрацией Сонковского района Тверской области в течение периода, на который она разработана, путем реализации предусмотренных в Программе задач, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей Программы, а также необходимости соблюдения плановых показателей эффективности реализации Программы.

В течение всего периода реализации Программы осуществляются квартальный и ежегодный мониторинги реализации Программы.

Квартальный мониторинг  реализации Программы осуществляется на основании предоставления отчетов до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, администрацией Сонковского района Тверской области в департамент строительного комплекса Тверской области.

Квартальные отчеты о реализации Программы должны быть размещены на  официальном сайте администрации Сонковского района Тверской области.

Ежегодный мониторинг Программы осуществляется на основании предоставления годового отчета  до 20 января года, следующего за отчетным годом, администрацией Сонковского Тверской области в департамент строительного комплекса Тверской области.

Отчеты о ходе реализации Программы должны быть представлены с пояснительной запиской, содержащей информацию о  фактическом  выполнении  мероприятий Программы,  анализ причин отклонения от планируемых показателей, детальную оценку возможностей достижения запланированных целей и показателей Программы.

Годовые отчеты о реализации Программы должны быть размещены на  официальном сайте администрации Сонковского района Тверской области в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

VII. Оценка рисков реализации Программы

Внешние риски реализации Программы:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерации, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- кризисные явления в экономике и банковской сфере, рост процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам, снижение доступности ипотечного жилищного кредитования;

- образование дефицита строительных материалов ввиду активизации жилищного строительства.

Указанные факторы являются объективными и могут существенно повлиять на достижение результатов Программы.

Внутренние риски реализации Программы:

- реформирование структуры органов исполнительной власти Тверской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области;

- снижение доходной части местного бюджета муниципального образования «Сонковский район» Тверской области;

- недостаточная квалификация исполнителей программных мероприятий.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков планируется:

- осуществление внедрения передовых технологий анализа и прогнозирования, в том числе жилищной сфере;

- создание целевой опережающей системы переподготовки, повышения квалификации и профессиональной аттестации муниципальных служащих.

Приложение 1

к  муниципальной программе

«Развитие индивидуального жилищного

строительства на территории

Сонковского района

Тверской области

на 2011 – 2015 годы»

Мероприятия

муниципальной программы «Развитие индивидуального жилищного строительства 
на территории Сонковского района Тверской области  на 2011 – 2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализа-ции | Источник финанси-рования | Показатели физического объема | Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. | Ожидаемый эффект от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации | Всего | в том числе по годам реализации |  |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Активизация работы по формированию земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
| 1 | Проведение анализа имеющихся свободных земельных участков на предмет возможного использования их под точечную индивидуальную застройку | 2011-2015 | - | 9 | - | 5 | - | 4 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Возможность планирования точечной индивидуальной застройки на территории района |
| 2 | Проведение анализа имеющихся свободных земельных участков на предмет возможного использования их под жилищное комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства | 2011-2015 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 0 |  |  |  |  |  | Возможность планирования комплексной индивидуальной застройки на территории района с учётом наличия инженерной инфраструктуры |
| 5 | Формирование земельных участков под точечную индивидуальную застройку, постановка на государственный кадастровый учет, получение технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения | 2014 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Формирование 4-х земельных участков под точечную индивидуальную застройку |
| 6 | Формирование земельных участков под комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства, постановка на государственный кадастровый учет, получение технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения | 2015 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Формирование 3-х земельных участков под комплексное освоение под индивидуальную застройку |
| 7 | Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования | 2011 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Наличие схемы территориального планирования Сонковского района |
| Повышение информированности населения по вопросам индивидуального жилищного строительства, информационное обеспечение реализации Программы |
| 16 | Проведение совещаний, обучающих семинаров по вопросам малоэтажного жилищного строительства, внедрения новых технологий домостроения | 2011-2015 | - | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение степени информированности заинтересованных лиц по вопросам индивидуального жилищного строительства |
| 17 | Публикации в местных средствах массовой информации и сети Интернет материалов о малоэтажном жилищном строительстве | 2011-2015 | - | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение степени информированности заинтересованных лиц по вопросам индивидуального жилищного строительства |
| 18 | Разъяснение населению мер поддержки индивидуальных застройщиков, оказываемых в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ и мероприятий | 2011-2015 | - | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение степени информированности заинтересованных лиц по вопросам индивидуального жилищного строительства |